# StudySpace 需求工程实践报告

Практическая работа по требованиям StudySpace

支浩然  202311611H127  2026年10月13日  课堂版本v0.2

支浩然  202311611H127  13 октября 2026 года  Учебная версия v0.2

本报告完成需求盘点、RoomBook练习、项目修订、遗漏分析、MoSCoW、追踪与后续材料。38条既有需求已全部保留来源并映射为60条课堂候选；完整表述及验收标准见同目录Excel。

Отчёт включает инвентаризацию, RoomBook, исправления, пропуски, MoSCoW, трассируемость и следующие материалы. Все 38 исходных записей сохранены и сопоставлены с 60 учебными кандидатами; полные формулировки и критерии находятся в Excel этого каталога.

工程来源保持0.3.0。本次v0.2是课堂作业快照，不把工程版本倒退。新增指标均为候选假设，需求保持PROPOSED，业务测试保持NOT_RUN。既有答复按DEC整理，没有新增真实访谈、成员签名、部署或老师验收。

Версия инженерных источников остаётся 0.3.0; v0.2 обозначает учебный снимок. Новые показатели — предложения, требования PROPOSED, бизнес-тесты NOT_RUN. Ответы систематизированы по DEC; нового фактического интервью, подписей, размещения или приёмки преподавателя нет.

# 1 输入输出与角色

Вход выход и роли

| 输入 Вход | 本次输出 Выход |
| --- | --- |
| 项目概况、构想与SRS 0.3.0 Паспорт, концепция, SRS 0.3.0 | 课堂需求登记v0.2及全部来源映射 Учебный реестр v0.2 и сопоставление |
| 38条需求与17条决定 38 требований и 17 решений | 12项修订、8项候选假设、15项访谈记录 12 исправлений, 8 допущений, 15 записей интервью |
| 38条原测试计划、原文档清单 38 исходных тестов и реестр документов | 5项目标、6个故事、60条新计划测试及更新登记 5 целей, 6 историй, 60 новых планов тестов и обновлённый реестр |

| 成员 Участник | 本次角色 Роль | 职责与状态 Обязанности и состояние |
| --- | --- | --- |
| 支浩然 | 主分析员与技术任务书作者 Ведущий аналитик и автор ТЗ | 整理需求、确定候选表述和目标链接 Систематизация требований, кандидатов и связей целей |
| 俞智文 | 文档编辑 Редактор документов | 术语、两语、版本、ID与登记；成员评审签名未执行 Термины, два языка, версии, ID и реестр; подпись рассмотрения не выполнена |
| 曹浩然 | 批评者与测试员 Критик и тестировщик | 逐项检查如何验证、负向与边界；实际业务测试未执行 Проверяемость, отказы и границы; бизнес-тесты не выполнены |
| 吕嘉伟 | 项目经理兼本次访谈协调 Менеджер и координатор интервью | 依既有DEC整理答复，协调学校和课程待答复事项 Систематизация прежних DEC, координация вопросов вуза и курса |

本次吕嘉伟协调访谈记录整理，沿用DEC-017的项目经理主角色；这是本次实践工作安排，不伪造四名成员实际参加的会议。

В этой работе 吕嘉伟 координирует записи интервью, сохраняя главную роль менеджера DEC-017. Это распределение для практики, а не выдуманная встреча четырёх участников.

# 2 任务1 需求盘点与分类

Задание 1 Инвентаризация и классификация

Excel的“原文盘点 Инвентаризация”逐条保留38项中俄原文、原类型、来源、课堂类型及新候选ID。项目中BR-001至BR-008表示业务规则；课堂BR表示业务需要，不能仅凭前缀分类。新登记使用SP前缀，原FR、NFR、BR和TC编号不重排、不复用。

Лист «原文盘点 Инвентаризация» сохраняет 38 исходных текстов на двух языках, тип, источник, учебный тип и новые ID. BR-001…BR-008 проекта обозначают бизнес-правила; учебный BR — бизнес-потребность, поэтому классификация не определяется префиксом. Новые ID имеют SP; исходные FR, NFR, BR и TC не перенумерованы и не переиспользованы.

| 原ID Исходный ID | 原条目 Исходная запись | 课堂分类 Учебные типы | 候选ID Кандидаты |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 学生注册与核验状态 Регистрация и статус проверки | DR, FR | SP-FR-001, SP-DR-001 |
| FR-002 | 登录与退出 Вход и выход | FR | SP-FR-002, SP-FR-003 |
| FR-003 | 角色访问控制 Управление доступом по ролям | BR, FR | SP-BR-003, SP-FR-002, SP-FR-004 |
| FR-004 | 教室与自习室查询 Поиск аудиторий и помещений для самостоятельной работы | FR | SP-FR-005 |
| FR-005 | 可预约时间查询 Просмотр доступных интервалов | C, FR | SP-FR-006, SP-C-003 |
| FR-006 | 空闲座位查询 Поиск свободных мест | FR | SP-FR-007 |
| FR-007 | 提交预约 Создание бронирования | FR, IF | SP-FR-008, SP-IF-001 |
| FR-008 | 预约冲突检测 Выявление конфликтов бронирования | BR, FR, NFR | SP-BR-002, SP-FR-009, SP-NFR-004 |
| FR-009 | 取消预约 Отмена бронирования | FR, IF | SP-FR-010, SP-FR-011, SP-FR-012, SP-IF-001 |
| FR-010 | 个人预约记录 История личных бронирований | DR, FR, IF | SP-FR-013, SP-IF-001, SP-DR-002 |
| FR-011 | 房间与座位信息管理 Управление помещениями и местами | BR, FR | SP-BR-004, SP-FR-014, SP-FR-015 |
| FR-012 | 开放时间设置 Настройка часов работы | FR | SP-FR-006, SP-FR-016, SP-FR-017 |
| FR-013 | 预约规则管理 Управление правилами бронирования | FR | SP-FR-018 |
| FR-014 | 管理员预约查询 Просмотр бронирований администратором | BR, FR | SP-BR-004, SP-FR-019 |
| FR-015 | 用户信息维护 Ведение сведений о пользователях | FR | SP-FR-020, SP-FR-021, SP-FR-026, SP-FR-031 |
| FR-016 | 基础统计 Базовая статистика | BR, FR | SP-BR-004, SP-FR-023, SP-FR-024, SP-FR-025 |
| FR-017 | 座位级预约 Бронирование отдельных мест | C, FR | SP-FR-007, SP-FR-008, SP-FR-015, SP-C-001 |
| FR-018 | 预约提醒 Напоминания о бронировании | FR | SP-FR-027 |
| FR-019 | 二维码签到 Регистрация посещения по QR-коду | FR | SP-FR-028 |
| FR-020 | 违约记录 Учёт нарушений правил | FR | SP-FR-029 |
| FR-021 | 资源使用率统计 Анализ использования ресурсов | FR | SP-FR-030 |
| NFR-001 | 可维护性 Сопровождаемость | C, NFR | SP-NFR-001, SP-C-005 |
| NFR-002 | 性能与容量 Производительность и ёмкость | NFR | SP-NFR-002 |
| NFR-003 | 安全性 Безопасность | DR, FR, NFR | SP-FR-004, SP-NFR-003, SP-NFR-009, SP-NFR-010, SP-DR-001 |
| NFR-004 | 事务一致性 Транзакционная согласованность | NFR | SP-NFR-004 |
| NFR-005 | 数据库可迁移性 Переносимость между СУБД | C, NFR, TR | SP-NFR-005, SP-C-005, SP-TR-001 |
| NFR-006 | 三语界面与可用性 Трёхъязычный интерфейс и удобство | C, NFR | SP-NFR-006, SP-C-004 |
| NFR-007 | 运行诊断与隐私 Диагностика и конфиденциальность | DR, NFR | SP-NFR-003, SP-NFR-007, SP-DR-002, SP-DR-003 |
| NFR-008 | 双语文档及追溯性 Двуязычная документация и прослеживаемость | BR, C, NFR | SP-BR-005, SP-NFR-008, SP-C-004 |
| BR-001 | 时间区间有效性 Корректность временного интервала | C, FR | SP-FR-008, SP-C-002, SP-C-003 |
| BR-002 | 座位占用互斥 Взаимное исключение места | BR, C, FR | SP-BR-002, SP-FR-007, SP-FR-009, SP-C-001 |
| BR-003 | 开放时间限制 Ограничение часами работы | C, FR | SP-FR-006, SP-FR-008, SP-FR-016, SP-C-003 |
| BR-004 | 预约配额及提前量 Квоты и горизонт бронирования | BR, C, FR | SP-BR-002, SP-FR-008, SP-FR-009, SP-C-001, SP-C-003 |
| BR-005 | 取消时限及后果 Срок и последствия отмены | FR | SP-FR-010, SP-FR-011, SP-FR-012 |
| BR-006 | 账号资格及角色授予 Допуск учётных записей и назначение ролей | BR, DR, FR | SP-BR-003, SP-FR-001, SP-FR-004, SP-FR-020, SP-FR-021, SP-FR-022, SP-FR-026, SP-FR-031, SP-DR-001 |
| BR-007 | 资源停用与历史记录 Деактивация ресурса и история | DR, FR | SP-FR-017, SP-DR-002 |
| BR-008 | 时区与日期解释 Часовой пояс и интерпретация даты | C, FR | SP-FR-006, SP-C-002, SP-C-003 |
| FR-022 | 校内身份人工审核 Ручная проверка принадлежности к вузу | BR, FR, IF | SP-BR-003, SP-FR-022, SP-IF-002 |

# 3 任务2 RoomBook练习答案

Задание 2 Ответы RoomBook

以下改写为练习答案。示范数字、微服务动机、主管例外、邮件和ICS均不是原课件已确定的规则；在备注中明确假设或客户问题。RoomBook按房间预订，StudySpace按单座位预约，不能把训练规则直接替换本项目规则。

Ниже учебные исправления. Числа, мотив микросервисов, исключение руководителя, почта и ICS не заданы слайдом; допущения и вопросы отмечены. RoomBook бронирует помещение, StudySpace одно место; учебные правила не заменяют проектные.

## RB-01

系统必须易用且快速。

Система должна быть удобной и быстрой.

缺陷：含糊、不可验证、复合需求

Дефект: Неоднозначность, непроверяемость, составное требование

修正：RB-01a：在100个并发虚拟用户的指定测试环境中，查询P95≤2秒。RB-01b：20名参与者至少18人无需帮助在3分钟内完成预订。

Исправление: RB-01a: при 100 виртуальных пользователях в заданной среде P95 поиска≤2 с. RB-01b: не менее 18 из 20 участников без помощи бронируют за 3 минуты.

假设或待问：数值为练习示范假设，环境和用户任务须确认；不是原课件给出的指标。

Допущение или вопрос: Числа являются учебными допущениями; среда и задания уточняются, слайд этих чисел не содержит.

## RB-02

用户可以预订房间、收到邮件并导出日历。

Пользователь может забронировать комнату, получить письмо и экспортировать календарь.

缺陷：复合需求、条件不完整

Дефект: Составное требование, неполнота

修正：RB-02a：已登录用户可提交空闲房间时段的预订。RB-02b：预订成功后系统发送含房间、时间与编号的确认邮件。RB-02c：用户可将该预订导出为ICS日历事件。

Исправление: RB-02a: вошедший пользователь бронирует свободный интервал помещения. RB-02b: после успеха система отправляет письмо с помещением, временем и номером. RB-02c: пользователь экспортирует бронирование в событие ICS.

假设或待问：登录条件、邮件渠道和ICS格式为改写示例，须客户确认；拆为3项独立测试。

Допущение или вопрос: Вход, почта и ICS предлагаются для примера и согласуются с заказчиком; три отдельные проверки.

## RB-03

通过右上角蓝色“预订”按钮完成预订。

Бронирование выполняется кнопкой «Забронировать» синего цвета в правом верхнем углу.

缺陷：用界面方案代替需求

Дефект: Решение интерфейса вместо потребности

修正：RB-03：用户在选择空闲房间、日期和时段后，可提交预订并看到成功编号或失败原因。

Исправление: RB-03: после выбора свободного помещения, даты и интервала пользователь отправляет заявку и видит номер успеха или причину отказа.

假设或待问：若颜色和位置为强制界面约束，应另设IF/C条目，不替代预订行为。

Допущение или вопрос: Если цвет и положение обязательны, их выделяют в IF/C, отдельно от поведения.

## RB-04

系统基于微服务架构构建。

Система построена на микросервисной архитектуре.

缺陷：解决方案代替需要、分类错误

Дефект: Решение вместо потребности, ошибка классификации

修正：RB-04候选：预约模块应能独立更新，而查询服务在更新期间保持可用。微服务作为待评估架构方案；若客户明确强制使用，则另记架构约束C-RB-04。

Исправление: Кандидат RB-04: модуль бронирования обновляется независимо, а поиск остаётся доступным. Микросервисы — оцениваемое решение; при прямом обязательном указании заказчика создаётся C-RB-04.

假设或待问：实际业务动机未知；必须询问独立发布、扩容或故障隔离需求，此候选不能当已确认。

Допущение или вопрос: Бизнес-мотив неизвестен; нужно спросить о выпуске, масштабировании и изоляции отказов, кандидат не согласован.

## RB-05

同一房间不能在同一时间被预订两次；主管可以预订已被占用的时段。

Комната не может быть забронирована дважды на одно время. Руководители могут бронировать на уже занятое время.

缺陷：矛盾

Дефект: Противоречие

修正：RB-05示范方案A：系统应拒绝任意角色对同一房间创建与有效预订重叠的预订。

Исправление: Учебный вариант A RB-05: система отклоняет пересекающуюся с действующей записью заявку любого пользователя на то же помещение.

假设或待问：待客户选定：A所有角色禁止重叠；B主管可覆盖但需明确原预订的取消、通知和审计规则。不能同时保留原两条。

Допущение или вопрос: Заказчик выбирает: A запрет для всех; B замещение руководителем с правилами отмены, уведомления и аудита. Исходные две записи совместно не сохраняются.

## RB-06

如果可能，系统会发送提醒。

Система отправляет напоминание, если это возможно.

缺陷：是否必须不明确、条件缺失

Дефект: Необязательность, неполнота

修正：RB-06候选：系统应向已同意接收邮件的用户，在有效预订开始前15分钟发送一次提醒。

Исправление: Кандидат RB-06: пользователю, согласившемуся на почту, система отправляет одно напоминание за 15 минут до действующего бронирования.

假设或待问：15分钟、渠道与优先级均需确认；失败重试另定义。若不是本轮必需，应明确排入后续版本。

Допущение или вопрос: 15 минут, канал и приоритет согласуются; повторы при сбое задаются отдельно. Необязательная функция явно переносится в будущий выпуск.

## RB-07

预订会被取消。

Бронирование отменяется.

缺陷：缺少执行者、条件和结果

Дефект: Неполнота актор условие результат

修正：RB-07候选：预订所有者可在开始前取消本人预订；成功后状态为CANCELED并释放该房间时段。

Исправление: Кандидат RB-07: владелец до начала отменяет свою запись; после успеха статус CANCELED и интервал освобождён.

假设或待问：取消截止时刻、管理员权限与重复取消行为需确认。

Допущение или вопрос: Срок отмены, полномочия администратора и повторное действие согласуются.

## RB-08

所有数据都必须受到保护。

Все данные должны быть защищены.

缺陷：范围含糊、不可验证

Дефект: Неоднозначность, непроверяемость

修正：RB-08a：用户只能读取自己的预订，管理员权限另定义。RB-08b：公网通信使用HTTPS。RB-08c：日志不记录密码和令牌。

Исправление: RB-08a: пользователь читает только свои записи, права администратора задаются отдельно. RB-08b: публичный обмен использует HTTPS. RB-08c: логи не содержат пароли и токены.

假设或待问：拆分访问、传输与日志保护，并分别做越权、TLS和日志检查；数据种类与角色须明确。

Допущение или вопрос: Доступ, транспорт и логи выделены отдельно; проверяются чужой доступ, TLS и журналы; данные и роли уточняются.

# 4 任务3 项目修订日志

Задание 3 Журнал исправлений проекта

修订原文逐字引用现有requirements.json。完整“原文—缺陷—改后—状态”表在Excel；下表给出全部12项修订及其目标ID，改后表述统一由需求登记读取。

Цитаты взяты дословно из requirements.json. Полная таблица «до, дефект, после, состояние» в Excel; ниже все 12 исправлений и целевые ID, тексты после исправления читаются из единого реестра.

| 记录和原ID Запись и исходный ID | 缺陷 Дефект | 改后ID与状态 ID после и состояние |
| --- | --- | --- |
| CL-001 FR-002 | 复合且会话条件未定 Составное требование и неизвестная сессия | SP-FR-002, SP-FR-003 已拆分；A-003会话策略待评审 SP-FR-002, SP-FR-003 Разделено; политика A-003 требует рассмотрения |
| CL-002 NFR-001 | 技术方案和质量目标混写，验收不足 Смешаны решение и качество, нет критерия | SP-NFR-001, SP-C-005 改为可重复检查，并将技术选型归C SP-NFR-001, SP-C-005 Задан проверяемый критерий, технологии выделены в C |
| CL-003 NFR-002 | 性能不可验证，缺少条件及指标 Производительность непроверяема без условий | SP-NFR-002 提出A-001完整测量方案，待课程评审；未实测 SP-NFR-002 Предложен план A-001, требуется рассмотрение; измерений нет |
| CL-004 NFR-005 | 技术选择、质量与迁移活动混写 Смешаны технологии качество и переход | SP-NFR-005, SP-C-005, SP-TR-001 按NFR、C、TR拆分，未执行迁移 SP-NFR-005, SP-C-005, SP-TR-001 Разделено на NFR, C, TR; миграция не выполнена |
| CL-005 NFR-006 | 语言范围和布局质量混写 Смешаны языковой объём и качество | SP-C-004, SP-NFR-006 语言范围归C，375px布局保留NFR SP-C-004, SP-NFR-006 Языковой объём в C, качество 375 px в NFR |
| CL-006 NFR-007 | 诊断、保留与备份复合 Составные диагностика хранение копии | SP-NFR-007, SP-NFR-003, SP-DR-002, SP-DR-003 分为NFR和DR；已定180天和7份继续沿用 SP-NFR-007, SP-NFR-003, SP-DR-002, SP-DR-003 Разделено на NFR и DR; 180 дней и 7 копий сохранены |
| CL-007 BR-004 | 编号语义冲突，复合规则 Неоднозначный префикс и составные правила | SP-C-001, SP-C-003 保留原BR-004来源ID，课堂归C；DEC-016保持不变 SP-C-001, SP-C-003 Исходный BR-004 сохранён, учебный тип C; DEC-016 не изменён |
| CL-008 FR-015 | 多个管理行为混写 Несколько административных действий | SP-FR-020, SP-FR-021, SP-FR-026 按独立行为拆分，增加可观察验收 SP-FR-020, SP-FR-021, SP-FR-026 Действия разделены, заданы наблюдаемые критерии |
| CL-009 FR-016 | 三项统计和不适用范围混写 Смешаны три показателя и исключения | SP-FR-023, SP-FR-024, SP-FR-025 拆成三项，统一D与as_of且不伪造使用率 SP-FR-023, SP-FR-024, SP-FR-025 Три записи используют общие D и as_of, загрузка не выдумывается |
| CL-010 FR-010 | 查询行为与保留策略混写 Смешаны поиск и срок хранения | SP-FR-013, SP-DR-002 查询归FR，数据保留归DR；分页边界列接口评审 SP-FR-013, SP-DR-002 Поиск в FR, хранение в DR; граница страниц рассматривается в интерфейсе |
| CL-011 FR-018 | 未来候选的实施细节不完整 Неполнота будущего кандидата | SP-FR-027 本轮Won’t/FUTURE，渠道与发送时机待后续客户答复 SP-FR-027 В этом выпуске Won’t/FUTURE, канал и момент требуют ответа |
| CL-012 FR-022 | 缺少真实核验来源的外部前提 Внешнее условие источника вуза неизвестно | SP-FR-022, SP-IF-002 OPEN-003仍待学校确认；保持无来源不通过 SP-FR-022, SP-IF-002 OPEN-003 требует решения вуза; без источника успех запрещён |

本次修订是供课程审阅的SRS修订摘录；它没有将未经评审的候选写回工程批准基线。提出的新数值可在“假设”表调整并重新生成材料。

Исправления образуют выдержку SRS для учебного рассмотрения; кандидаты не записаны как утверждённая инженерная база. Предложенные значения можно изменить в таблице допущений и затем обновить материалы.

# 5 遗漏分析与客户访谈

Анализ пропусков и интервью заказчика

| 利益相关方 Участник | 需要与遗漏风险 Потребность и риск | 依据 Основание |
| --- | --- | --- |
| 学生 Студент | 找到可用座位，预约、取消、查看本人记录 风险：多条非重叠被错误限制、身份未核验、读到他人记录 Найти место, забронировать, отменить и видеть свои записи Риск: Ошибочный общий лимит, неподтверждённая личность, чужие записи | DEC-002, DEC-003, DEC-016 |
| 学校管理员 Администратор вуза | 审核身份，管理资源、时段、取消与统计 风险：停用后仍留有效预约、统计口径不一致 Проверять принадлежность, вести ресурсы, часы, отмены и статистику Риск: Действующие записи после отключения, несогласованные показатели | DEC-005, DEC-011, DEC-012, DEC-013 |
| 学校身份来源负责人 Владелец источника идентификации вуза | 明确可接受证据及引用方式 风险：把模拟名单或邮箱当真实核验 Определить доверенное доказательство и ссылку Риск: Тестовый список или почта выдаются за настоящую проверку | OPEN-003, DEC-003 |
| 运维维护者 Оператор сопровождения | 诊断、备份、恢复、HTTPS交接 风险：恢复过期身份数据、域名未定却声称已上线 Диагностика, копии, восстановление, HTTPS Риск: Возвращение истёкших данных, заявление о запуске без домена | DEC-007, DEC-010, DEC-015 |
| 四人课程团队 Команда из четырёх участников | 稳定ID、双语、职责与可复核交付 风险：原BR业务规则误分类，版本倒退，虚构成员评审 Стабильные ID, два языка, роли и проверяемая передача Риск: Ошибочный тип BR, откат версии, выдуманная экспертиза | DEC-014, DEC-017 |
| 验收老师 Принимающий преподаватель | 可追踪需求、明确验收与真实证据 风险：未确定评分、期限和提交格式 Трассируемые требования, критерии и фактические свидетельства Риск: Неизвестные оценка, срок и формат | OPEN-008, DEC-008 |

访谈整理以2026年10月12日项目DEC为既有客户答复证据，CONFIRMED、DELEGATED和PREFERENCE按来源保留。后四项没有新增答复，不填写虚构会议时间或学校批准。

Систематизация интервью использует DEC проекта от 12 октября 2026 года как свидетельства прежних ответов. CONFIRMED, DELEGATED и PREFERENCE сохранены. Последние четыре записи не имеют нового ответа; время встречи и одобрение вуза не выдумываются.

| ID和问题 ID и вопрос | 答复摘要或下一步 Краткий ответ или следующий шаг | 依据与状态 Основание и состояние |
| --- | --- | --- |
| INT-001 预约单位是房间还是座位？ INT-001 Бронируется помещение или место? | 预约单个座位，房间是父资源；FR-017保持原ID并进入MVP。 Бронируется одно место, помещение — родитель; FR-017 сохраняет ID и входит в MVP. | DEC-002 既有答复整理 CONFIRMED DEC-002 Систематизация прежнего ответа CONFIRMED |
| INT-002 同一学生可否预约不同时间段？ INT-002 Может ли студент бронировать разные интервалы? | 同学生时段不得重叠，非重叠同日或未来多条允许，相邻允许，无全局总数限额。 Интервалы студента не пересекаются; несколько непересекающихся одного и будущих дней, а также соседние допустимы без общего лимита. | DEC-016 既有答复整理 CONFIRMED DEC-016 Систематизация прежнего ответа CONFIRMED |
| INT-003 最长预约多久？ INT-003 Какова максимальная длительность? | 每条仅1座位，最长24小时；同时服从开放时间和单业务日规则。 Одна запись — одно место, максимум24ч; также соблюдаются часы и один деловой день. | DEC-004 既有答复整理 CONFIRMED DEC-004 Систематизация прежнего ответа CONFIRMED |
| INT-004 开放时间与取消规则是什么？ INT-004 Каковы часы работы и правила отмены? | 默认08:00–22:00、30分钟粒度；学生开始前取消，之后管理员带原因取消，重复幂等。 По умолчанию08:00–22:00, шаг30мин; студент отменяет до начала, далее администратор с причиной, повтор идемпотентен. | DEC-005 既有答复整理 DELEGATED DEC-005 Систематизация прежнего ответа DELEGATED |
| INT-005 业务时区和提前窗口是什么？ INT-005 Каковы часовой пояс и горизонт? | Asia/Shanghai业务时区，UTC保存；今天至+6，共7个自然日，按锁后now判定。 Деловой пояс Asia/Shanghai, хранениеUTC; сегодня…+6, семь календарных дней по now после блокировок. | DEC-006 既有答复整理 DELEGATED DEC-006 Систематизация прежнего ответа DELEGATED |
| INT-006 校内身份是否必须核验？ INT-006 Нужна ли проверка принадлежности к вузу? | 启用且核验通过学生才可预约；管理员人工审核，不存证明影像，可信学校渠道仍待定。 Бронирует активный подтверждённый студент; ручная проверка без изображений, доверенный канал вуза ещё определяется. | DEC-003 既有答复整理 CONFIRMED DEC-003 Систематизация прежнего ответа CONFIRMED |
| INT-007 数据保留与备份怎么处理？ INT-007 Каковы хранение и резервные копии? | 预约与审计保留180天，每日7份备份；身份不可逆清理等待关联记录到期，恢复先清理。 Бронирования и аудит180дней, семь ежедневных копий; удаление идентификаторов ждёт связанных записей, после восстановления сначала очистка. | DEC-007 既有答复整理 DELEGATED DEC-007 Систематизация прежнего ответа DELEGATED |
| INT-008 统计是否包括实际出勤？ INT-008 Показатели включают фактическое посещение? | 按D与同一as_of提供创建、取消、未结束三项；不表示出勤或使用率，到期清理数据不可统计。 По D и одному as_of: созданные, отменённые, незавершённые; это не посещение или загрузка, очищенные данные недоступны. | DEC-012 既有答复整理 DELEGATED DEC-012 Систематизация прежнего ответа DELEGATED |
| INT-009 语言与文档要求是什么？ INT-009 Какие языки интерфейса и документов? | 界面中俄英，正式文档中文与俄语对应；首页语言检查不代表完整业务验收。 Интерфейс китайский, русский, английский; документы китайско-русские; стартовая страница не доказывает бизнес-приёмку. | DEC-009 既有答复整理 CONFIRMED DEC-009 Систематизация прежнего ответа CONFIRMED |
| INT-010 管理员如何创建与维护？ INT-010 Как создаётся и обслуживается администратор? | 管理员显式CLI创建，无默认密码；角色、启停和身份独立，身份变更重审、停用取消未结束预约。 Администратор создаётся CLI без исходного пароля; роль, активность и проверка независимы; изменение требует проверки, отключение отменяет незавершённые записи. | DEC-013 既有答复整理 DELEGATED DEC-013 Систематизация прежнего ответа DELEGATED |
| INT-011 谁负责需求和审阅？ INT-011 Кто отвечает за требования и рассмотрение? | 四人主角色依次为支浩然分析员、俞智文编辑、曹浩然测试员、吕嘉伟项目经理；可轮换并记录交接。 Четыре роли: 支浩然 аналитик, 俞智文 редактор, 曹浩然 тестировщик, 吕嘉伟 менеджер; смена ролей с записью передачи. | DEC-017 既有答复整理 CONFIRMED DEC-017 Систематизация прежнего ответа CONFIRMED |
| INT-012 学校接受哪些真实身份来源？ INT-012 Какой фактический источник принимает вуз? | 尚无学校来源渠道的实际答复；由项目经理向学校确认，未确认前不得自动通过审核。 Фактического ответа об источнике нет; менеджер уточняет у вуза, без ответа автоматический успех запрещён. | OPEN-003 待答复 OPEN-003 Ответ ожидается |
| INT-013 老师姓名、截止时间、评分与提交格式是什么？ INT-013 Каковы имя преподавателя, срок, оценка и формат? | 老师验收已确认，其他课程条件未提供；由项目经理核对课程要求。 Приёмка преподавателем подтверждена; остальные условия не предоставлены, менеджер сверяет задание. | OPEN-008 待答复 OPEN-008 Ответ ожидается |
| INT-014 部署服务器、域名、DNS和证书如何安排？ INT-014 Каковы сервер, домен, DNS и сертификат? | Docker与HTTPS偏好已记录，但实际环境未提供；运行维护者确认后才能部署。 Предпочтения Docker и HTTPS записаны, но фактическая среда не задана; оператор уточняет её до размещения. | OPEN-010 待答复 OPEN-010 Ответ ожидается |
| INT-015 候选性能、会话与收益目标是否接受？ INT-015 Принимаются ли предлагаемые цели скорости, сессии и выгоды? | 本次提出候选指标，没有新增客户答复；由团队和老师评审。 В этой работе предложены показатели, нового ответа заказчика нет; их рассматривают команда и преподаватель. | A-001/A-003/A-005 待答复 A-001/A-003/A-005 Ответ ожидается |

上述为答复摘要；DEC完整中俄原文及状态保留在Excel访谈表中。

Это краткие ответы; полный китайско-русский текст DEC и состояния сохранены в таблице интервью Excel.

补出的事项包括：独立业务目标、接口错误契约、数据需求、过渡培训与恢复目标。它们按IF、DR、TR或BR显式登记，候选数值没有被冒充为学校政策。

Выявлены отдельные бизнес-цели, контракт ошибок, требования к данным, обучение и восстановление. Они явно зарегистрированы как IF, DR, TR или BR; предлагаемые числа не выдаются за политику вуза.

# 6 MoSCoW与需求登记v0.2

MoSCoW и реестр v0.2

| 优先级 Приоритет | 解释及本项目用法 Значение и применение |
| --- | --- |
| Must | 本次MVP核心与硬规则，缺少就无法形成合格预约闭环 Обязательное ядро MVP и жёсткие правила для допустимого цикла |
| Should | 性能、布局、迁移质量与培训等重要候选，指标待评审 Важные кандидаты скорости, оформления, миграции и обучения, критерии рассматриваются |
| Could | 本轮未选此类；没有为了凑类别添加功能 В этом выпуске категория не выбрана; функции не добавлены ради категории |
| Won’t | 本轮不做：提醒、QR签到、违约与使用率，保留FUTURE Не в этом выпуске: напоминания, QR, нарушения и загрузка, сохранено FUTURE |

需求登记每条均具备ID、类型、中俄表述、来源、优先级、状态、验收标准、目标、范围与假设。所有条目仍为PROPOSED，批准、实现和验证是不同状态；本次编写不自动提升状态。

Каждая запись содержит ID, тип, два языка, источник, приоритет, состояние, критерий, цели, объём и допущения. Всё остаётся PROPOSED; одобрение, реализация и проверка различаются, подготовка не повышает состояние.

| 类别 Тип | 条数 Количество | 含义 Значение |
| --- | --- | --- |
| BR | 5 | 业务需求 Бизнес-требование |
| FR | 31 | 功能需求 Функциональное требование |
| NFR | 10 | 非功能需求 Нефункциональное требование |
| IF | 2 | 接口需求 Интерфейсное требование |
| DR | 3 | 数据需求 Требование к данным |
| C | 6 | 约束 Ограничение |
| TR | 3 | 过渡需求 Переходное требование |

| 候选ID ID кандидата | 类型与优先级 Тип и приоритет | 名称 Название |
| --- | --- | --- |
| SP-BR-001 | BR / Should | 减少预约确认耗时 Сократить время подтверждения |
| SP-BR-002 | BR / Must | 消除被接受的预约冲突 Исключить принятые конфликты |
| SP-BR-003 | BR / Must | 限制预约资格 Ограничить допуск к бронированию |
| SP-BR-004 | BR / Must | 提供可复核管理记录 Предоставить проверяемые административные записи |
| SP-BR-005 | BR / Must | 形成可追踪课程交付 Подготовить трассируемую учебную передачу |
| SP-FR-001 | FR / Must | 学生注册 Регистрация студента |
| SP-FR-002 | FR / Must | 登录 Вход |
| SP-FR-003 | FR / Must | 退出 Выход |
| SP-FR-004 | FR / Must | 服务端角色授权 Серверное разграничение ролей |
| SP-FR-005 | FR / Must | 按位置查询房间 Поиск помещений по расположению |
| SP-FR-006 | FR / Must | 查询开放时间 Просмотр часов работы |
| SP-FR-007 | FR / Must | 查询空闲座位 Поиск свободных мест |
| SP-FR-008 | FR / Must | 创建单座位预约 Создание бронирования одного места |
| SP-FR-009 | FR / Must | 检测学生和座位冲突 Проверка конфликтов студента и места |
| SP-FR-010 | FR / Must | 学生取消本人预约 Отмена своей записи студентом |
| SP-FR-011 | FR / Must | 管理员带原因取消 Отмена администратором с причиной |
| SP-FR-012 | FR / Must | 幂等取消 Идемпотентная отмена |
| SP-FR-013 | FR / Must | 查询本人记录 Просмотр собственных записей |
| SP-FR-014 | FR / Must | 管理房间 Управление помещениями |
| SP-FR-015 | FR / Must | 管理座位 Управление местами |
| SP-FR-016 | FR / Must | 设置开放例外 Настройка исключений часов |
| SP-FR-017 | FR / Must | 停用资源处理 Обработка деактивации ресурса |
| SP-FR-018 | FR / Must | 管理预约规则 Настройка правил бронирования |
| SP-FR-019 | FR / Must | 管理员查询记录 Административный поиск записей |
| SP-FR-020 | FR / Must | 停用账号 Деактивация аккаунта |
| SP-FR-021 | FR / Must | 身份变更重新核验 Повторная проверка идентификаторов |
| SP-FR-022 | FR / Must | 人工校内审核 Ручная проверка вуза |
| SP-FR-023 | FR / Must | 创建数统计 Число созданных записей |
| SP-FR-024 | FR / Must | 取消数统计 Число отменённых записей |
| SP-FR-025 | FR / Must | 未结束数统计 Число незавершённых записей |
| SP-FR-026 | FR / Must | 创建首位管理员 Создание первого администратора |
| SP-FR-027 | FR / Won’t | 预约提醒 Напоминания |
| SP-FR-028 | FR / Won’t | QR签到 Отметка по QR |
| SP-FR-029 | FR / Won’t | 违约记录 Учёт нарушений |
| SP-FR-030 | FR / Won’t | 实际使用率 Фактическая загрузка |
| SP-FR-031 | FR / Must | 管理员维护账号角色 Назначение ролей администратором |
| SP-NFR-001 | NFR / Must | 可重复构建 Воспроизводимая сборка |
| SP-NFR-002 | NFR / Should | 查询性能 Производительность поиска |
| SP-NFR-003 | NFR / Must | 秘密与身份日志保护 Защита секретов и идентификаторов в логах |
| SP-NFR-004 | NFR / Must | 事务原子性与并发 Атомарность и конкуренция |
| SP-NFR-005 | NFR / Should | 迁移保持数据语义 Сохранение смысла данных при миграции |
| SP-NFR-006 | NFR / Should | 多语言布局可用 Удобство многоязычного интерфейса |
| SP-NFR-007 | NFR / Must | 运行诊断 Диагностика работы |
| SP-NFR-008 | NFR / Must | 双语文档一致 Согласованность двуязычных документов |
| SP-NFR-009 | NFR / Must | 密码非明文存储 Хранение пароля без открытого текста |
| SP-NFR-010 | NFR / Must | 服务器输入校验 Проверка входных данных сервером |
| SP-IF-001 | IF / Must | 业务API约定 Контракт бизнес-API |
| SP-IF-002 | IF / Must | 可信学校核验来源 Доверенный источник вуза |
| SP-DR-001 | DR / Must | 最少必要数据 Минимальные необходимые данные |
| SP-DR-002 | DR / Must | 保留与身份清理 Хранение и очистка идентификаторов |
| SP-DR-003 | DR / Must | 备份与恢复清理 Резервные копии и очистка восстановления |
| SP-C-001 | C / Must | 单座位与时段互斥 Одно место и исключение пересечения |
| SP-C-002 | C / Must | 时间表示与边界 Представление и границы времени |
| SP-C-003 | C / Must | 开放与预约窗口 Часы и горизонт бронирования |
| SP-C-004 | C / Must | 语言范围 Языковой объём |
| SP-C-005 | C / Must | 工程技术选择 Выбранные технологии |
| SP-C-006 | C / Must | 团队与课程验收 Команда и учебная приёмка |
| SP-TR-001 | TR / Must | 业务数据库迁移准备 Подготовка миграции БД |
| SP-TR-002 | TR / Should | 管理员培训与学生试点 Обучение администратора и пилот |
| SP-TR-003 | TR / Should | 部署与恢复交接 Передача размещения и восстановления |

# 7 目标与需求追踪矩阵

Матрица целей и требований

G-001 学生自助预约。完成查询、预约、查看和取消闭环；业务收益采用A-005候选指标。

G-001 Самостоятельное бронирование. Завершить поиск, бронирование, просмотр и отмену; экономия времени оценивается по предложению A-005.

| 关联类型 Вид связи | ID或依据 ID или основание |
| --- | --- |
| 来源 Источник | DOC-01 §2–3; DOC-02 §2–3 |
| 需求 Требования | SP-BR-001, SP-FR-001, SP-FR-002, SP-FR-005, SP-FR-006, SP-FR-007, SP-FR-008, SP-FR-010, SP-FR-013, SP-FR-027, SP-FR-028, SP-NFR-002, SP-NFR-006, SP-IF-001, SP-C-004, SP-TR-002 |
| 故事与设计 Истории и проект | US-001, US-002, US-003, US-004, US-005, US-006, ARCH-01, ARCH-02, ARCH-03 |
| 计划测试 План тестов | P-TC-001, P-TC-006, P-TC-007, P-TC-010, P-TC-011, P-TC-012, P-TC-013, P-TC-015, P-TC-018, P-TC-032, P-TC-033, P-TC-038, P-TC-042, P-TC-047, P-TC-055, P-TC-059 |
| 候选假设 Допущения | A-002, A-005 |

G-002 避免预约资源冲突。测试与试点中，被接受的同学生或同座位重叠预约数为0；允许非重叠多条。

G-002 Предотвращение конфликтов. В тестах и пилоте число принятых пересекающихся записей одного студента или места равно 0; несколько непересекающихся разрешены.

| 关联类型 Вид связи | ID或依据 ID или основание |
| --- | --- |
| 来源 Источник | DEC-002, DEC-004, DEC-005, DEC-016 |
| 需求 Требования | SP-BR-002, SP-FR-007, SP-FR-008, SP-FR-009, SP-FR-010, SP-FR-011, SP-FR-012, SP-FR-017, SP-FR-018, SP-FR-020, SP-NFR-004, SP-NFR-005, SP-NFR-010, SP-C-001, SP-C-002, SP-C-003 |
| 故事与设计 Истории и проект | US-001, US-002, US-003, US-004, US-005, ARCH-01, ARCH-03, ARCH-04 |
| 计划测试 План тестов | P-TC-002, P-TC-012, P-TC-013, P-TC-014, P-TC-015, P-TC-016, P-TC-017, P-TC-022, P-TC-023, P-TC-025, P-TC-040, P-TC-041, P-TC-046, P-TC-052, P-TC-053, P-TC-054 |
| 候选假设 Допущения | 无新增数值假设 Нет новых числовых допущений |

G-003 校内身份与数据保护。未启用或未核验学生的预约申请全部拒绝；学生不能读取其他学生的记录。

G-003 Принадлежность к вузу и защита данных. Все заявки неактивных или неподтверждённых студентов отклоняются; студент не читает чужие записи.

| 关联类型 Вид связи | ID或依据 ID или основание |
| --- | --- |
| 来源 Источник | DEC-003, DEC-007, DEC-013 |
| 需求 Требования | SP-BR-003, SP-FR-001, SP-FR-002, SP-FR-003, SP-FR-004, SP-FR-013, SP-FR-019, SP-FR-020, SP-FR-021, SP-FR-022, SP-FR-026, SP-FR-031, SP-NFR-003, SP-NFR-009, SP-NFR-010, SP-IF-001, SP-IF-002, SP-DR-001, SP-DR-002, SP-DR-003, SP-TR-003 |
| 故事与设计 Истории и проект | US-002, US-003, US-004, US-005, US-006, ARCH-01, ARCH-02, ARCH-03, ARCH-04, ARCH-05 |
| 计划测试 План тестов | P-TC-003, P-TC-006, P-TC-007, P-TC-008, P-TC-009, P-TC-018, P-TC-024, P-TC-025, P-TC-026, P-TC-027, P-TC-031, P-TC-036, P-TC-039, P-TC-045, P-TC-046, P-TC-047, P-TC-048, P-TC-049, P-TC-050, P-TC-051, P-TC-060 |
| 候选假设 Допущения | 无新增数值假设 Нет новых числовых допущений |

G-004 管理员资源和记录管理。5类管理演练可复核；三项统计与同一as_of快照的合成记录计数一致。

G-004 Управление ресурсами и записями. Проверяемые пять административных сценариев; три показателя совпадают с тестовыми записями одного снимка as_of.

| 关联类型 Вид связи | ID或依据 ID или основание |
| --- | --- |
| 来源 Источник | DEC-005, DEC-011, DEC-012, DEC-013 |
| 需求 Требования | SP-BR-004, SP-FR-006, SP-FR-011, SP-FR-012, SP-FR-014, SP-FR-015, SP-FR-016, SP-FR-017, SP-FR-018, SP-FR-019, SP-FR-020, SP-FR-023, SP-FR-024, SP-FR-025, SP-FR-026, SP-FR-029, SP-FR-030, SP-FR-031, SP-TR-002 |
| 故事与设计 Истории и проект | US-001, US-002, US-003, US-004, US-005, US-006, ARCH-03 |
| 计划测试 План тестов | P-TC-004, P-TC-011, P-TC-016, P-TC-017, P-TC-019, P-TC-020, P-TC-021, P-TC-022, P-TC-023, P-TC-024, P-TC-025, P-TC-028, P-TC-029, P-TC-030, P-TC-031, P-TC-034, P-TC-035, P-TC-036, P-TC-059 |
| 候选假设 Допущения | A-007 |

G-005 可维护交付与双语追踪。全部候选需求具备两语表述、来源、优先级、目标和验收标准；恢复演练目标见A-004。

G-005 Сопровождаемая передача и двуязычная трассируемость. Каждый кандидат имеет два языка, источник, приоритет, цель и критерий приёмки; цель восстановления задана в A-004.

| 关联类型 Вид связи | ID或依据 ID или основание |
| --- | --- |
| 来源 Источник | DOC-01 §2,6; DEC-009, DEC-010, DEC-014, DEC-015 |
| 需求 Требования | SP-BR-005, SP-NFR-001, SP-NFR-002, SP-NFR-005, SP-NFR-006, SP-NFR-007, SP-NFR-008, SP-DR-002, SP-DR-003, SP-C-004, SP-C-005, SP-C-006, SP-TR-001, SP-TR-003 |
| 故事与设计 Истории и проект | US-001, US-005, US-006, ARCH-01, ARCH-04, ARCH-05 |
| 计划测试 План тестов | P-TC-005, P-TC-037, P-TC-038, P-TC-041, P-TC-042, P-TC-043, P-TC-044, P-TC-050, P-TC-051, P-TC-055, P-TC-056, P-TC-057, P-TC-058, P-TC-060 |
| 候选假设 Допущения | A-001, A-004 |

矩阵关联的是设计草稿与计划测试，不是已实现代码或通过的业务测试。每个候选都有目标及P-TC，原38项均有来源映射，未来项通过范围检查关联。

Матрица связывает проектные черновики и планы тестов, а не реализованный код или пройденные тесты. У каждого кандидата есть цель и P-TC; все 38 источников сопоставлены, будущие функции связаны проверкой объёма.

# 8 用户故事与验收标准

Пользовательские истории и критерии

## US-001 已核验学生

作为已核验学生，我希望按位置和时段找座位，以便选择合适的学习地点。

Как подтверждённый студент, я хочу искать места по расположению и времени, чтобы выбрать подходящее место для учёбы.

AC-1 正常：匹配条件的空闲启用座位被返回。

AC-1 Норма: возвращаются подходящие свободные активные места.

AC-2 异常：停用房间、座位或已占用区间不返回。

AC-2 Отказ: неактивные помещения, места и занятые интервалы исключены.

AC-3 边界：相邻区间可用，第+6日有效，第+7日拒绝。

AC-3 Граница: соседний интервал доступен, день +6 допустим, +7 запрещён.

关联需求：SP-C-003, SP-FR-005, SP-FR-006, SP-FR-007, SP-NFR-002。优先级Must，负责人支浩然（分析员），状态DRAFT。

Требования: SP-C-003, SP-FR-005, SP-FR-006, SP-FR-007, SP-NFR-002. Приоритет Must, ответственный 支浩然 (аналитик), состояние DRAFT.

## US-002 已核验学生

作为已核验学生，我希望预约一个空闲座位，以便获得明确的学习时段。

Как подтверждённый студент, я хочу забронировать одно свободное место, чтобы иметь определённый интервал для учёбы.

AC-1 正常：合法请求只创建1条记录并返回ID。

AC-1 Норма: допустимая заявка создаёт одну запись с ID.

AC-2 异常：未核验或同学生不同座位重叠的请求拒绝。

AC-2 Отказ: неподтверждённый студент и пересечение студента на разных местах запрещены.

AC-3 边界与并发：相邻、非重叠多条允许；同座位同时间竞争仅1成功。

AC-3 Граница и гонка: соседние и несколько непересекающихся разрешены; на одно место и время один успех.

关联需求：SP-BR-002, SP-C-001, SP-C-003, SP-FR-007, SP-FR-008, SP-FR-009, SP-FR-015, SP-IF-001, SP-NFR-004。优先级Must，负责人支浩然（分析员），状态DRAFT。

Требования: SP-BR-002, SP-C-001, SP-C-003, SP-FR-007, SP-FR-008, SP-FR-009, SP-FR-015, SP-IF-001, SP-NFR-004. Приоритет Must, ответственный 支浩然 (аналитик), состояние DRAFT.

## US-003 预约所有者

作为预约所有者，我希望在开始前取消预约，以便释放不再需要的座位。

Как владелец записи, я хочу отменить её до начала, чтобы освободить ненужное место.

AC-1 正常：开始前取消本人记录，释放对应时段。

AC-1 Норма: своя запись отменена до начала, интервал освобождён.

AC-2 异常：他人记录或已开始记录拒绝学生取消。

AC-2 Отказ: чужая и начавшаяся записи недоступны для отмены студентом.

AC-3 边界：now=start拒绝；重复取消无重复计数；其他预约保持。

AC-3 Граница: now=start запрещено; повтор без двойного счёта, остальные записи сохранены.

关联需求：SP-FR-010, SP-FR-011, SP-FR-012, SP-IF-001。优先级Must，负责人支浩然（分析员），状态DRAFT。

Требования: SP-FR-010, SP-FR-011, SP-FR-012, SP-IF-001. Приоритет Must, ответственный 支浩然 (аналитик), состояние DRAFT.

## US-004 学校管理员

作为管理员，我希望依据可信学校来源审核学生，以便只有合格账号能够预约。

Как администратор, я хочу проверять студента по доверенному источнику вуза, чтобы бронировали только допущенные аккаунты.

AC-1 正常：有可信来源的审核保存审核人、时刻、决定与引用。

AC-1 Норма: проверка с доверенным источником сохраняет проверяющего, время, решение и ссылку.

AC-2 异常：来源缺失或不可验证不得标VERIFIED。

AC-2 Отказ: отсутствие или непроверяемость источника не даёт VERIFIED.

AC-3 边界：身份变更重置PENDING；停用与审核竞争不获得预约资格。

AC-3 Граница: изменение идентификаторов возвращает PENDING; гонка отключения и проверки не даёт допуск.

关联需求：SP-BR-003, SP-DR-001, SP-FR-001, SP-FR-004, SP-FR-020, SP-FR-021, SP-FR-022, SP-FR-026, SP-FR-031, SP-IF-002, SP-NFR-003。优先级Must，负责人支浩然（分析员），状态DRAFT。

Требования: SP-BR-003, SP-DR-001, SP-FR-001, SP-FR-004, SP-FR-020, SP-FR-021, SP-FR-022, SP-FR-026, SP-FR-031, SP-IF-002, SP-NFR-003. Приоритет Must, ответственный 支浩然 (аналитик), состояние DRAFT.

## US-005 资源管理员

作为管理员，我希望维护座位和开放时间，以便查询与预约反映真实可用配置。

Как администратор, я хочу вести места и часы, чтобы поиск и бронирование отражали действующую конфигурацию.

AC-1 正常：管理员维护房间、座位和日期例外后查询立即使用新设置。

AC-1 Норма: поиск использует новые помещения, места и исключения администратора.

AC-2 异常：学生修改拒绝，同房间重复编码拒绝。

AC-2 Отказ: изменение студентом и повторный код внутри помещения запрещены.

AC-3 边界：停用只取消受影响未结束记录；重新启用不复活旧预约。

AC-3 Граница: отключение отменяет только затронутые незавершённые записи, включение не восстанавливает старые.

关联需求：SP-BR-004, SP-DR-002, SP-FR-006, SP-FR-014, SP-FR-015, SP-FR-016, SP-FR-017, SP-NFR-004。优先级Must，负责人支浩然（分析员），状态DRAFT。

Требования: SP-BR-004, SP-DR-002, SP-FR-006, SP-FR-014, SP-FR-015, SP-FR-016, SP-FR-017, SP-NFR-004. Приоритет Must, ответственный 支浩然 (аналитик), состояние DRAFT.

## US-006 学生与授权管理员

作为使用者，我希望查看权限范围内的预约和统计，以便核对预约结果与管理记录。

Как пользователь, я хочу видеть записи и показатели в пределах прав, чтобы сверять результаты бронирования и управления.

AC-1 正常：学生只见本人，管理员筛选记录与as_of统计一致。

AC-1 Норма: студент видит своё, поиск администратора совпадает со снимком as_of.

AC-2 异常：他人数据越权拒绝，已清理历史不伪造为0。

AC-2 Отказ: чужие данные недоступны, очищенная история не выдаётся за 0.

AC-3 边界：默认20条、最大100；重复取消只增加一次取消数。

AC-3 Граница: по умолчанию 20, максимум 100; повторная отмена увеличивает счётчик один раз.

关联需求：SP-BR-004, SP-DR-002, SP-FR-013, SP-FR-019, SP-FR-023, SP-FR-024, SP-FR-025, SP-IF-001。优先级Must，负责人支浩然（分析员），状态DRAFT。

Требования: SP-BR-004, SP-DR-002, SP-FR-013, SP-FR-019, SP-FR-023, SP-FR-024, SP-FR-025, SP-IF-001. Приоритет Must, ответственный 支浩然 (аналитик), состояние DRAFT.

# 9 架构测试与过渡准备

Подготовка архитектуры тестов и перехода

| 模块 Модуль | 设计草稿与依据 Проект и основание |
| --- | --- |
| ARCH-01 浏览器客户端 Браузерный клиент | 中俄英座位列表、时间选择与结果页面；UI不决定最终预约冲突。 DOC-04 §3.2; ADR-0001 Списки мест, время и результат на трёх языках; UI не определяет окончательный конфликт. DOC-04 §3.2; ADR-0001 |
| ARCH-02 认证与校内审核 Аутентификация и проверка вуза | 服务器角色授权与PENDING/VERIFIED/REJECTED状态；真实学校来源为外部依赖。 DOC-04 §3.1; DEC-003, DEC-013 Серверные роли и PENDING/VERIFIED/REJECTED; фактический источник вуза — внешняя зависимость. DOC-04 §3.1; DEC-003, DEC-013 |
| ARCH-03 资源与预约服务 Ресурсы и бронирование | 模块化单体；创建、取消、停用均在事务内校验，时间区间使用半开规则。 DOC-04 §3.3; DEC-016; ADR-0001 Модульный монолит; создание, отмена и отключение проверяются в транзакции, интервалы полуоткрытые. DOC-04 §3.3; DEC-016; ADR-0001 |
| ARCH-04 关系数据库与迁移 Реляционная БД и миграция | User、Room、Seat、Reservation、审核/操作记录为候选实体；SQLite开发、PostgreSQL候选部署、Alembic计划。 DOC-04 §3.4–3.5; ADR-0002; DEC-015 User, Room, Seat, Reservation, аудит — предлагаемые сущности; SQLite разработки, кандидат PostgreSQL и план Alembic. DOC-04 §3.4–3.5; ADR-0002; DEC-015 |
| ARCH-05 诊断和交接 Диагностика и передача | health/ready仅表示协议与依赖状态；Compose/Caddy/HTTPS仍需真实环境和恢复演练。 DOC-04 §5–7; ADR-0004; DEC-010 health/ready показывают состояние протокола и зависимостей; Compose/Caddy/HTTPS требуют среды и упражнения восстановления. DOC-04 §5–7; ADR-0004; DEC-010 |

已为全部60候选建立P-TC计划，每条有前提、操作步骤、可观察预期及原TC链接，完整内容在Excel“计划测试 Тесты”。状态统一NOT_RUN；实现、可信学校来源和环境准备完成后再实际执行。

Для всех 60 кандидатов создан план P-TC с условиями, шагами, наблюдаемым ожиданием и исходными TC; полные записи на листе «计划测试 Тесты». Всё NOT_RUN; фактическое выполнение после реализации, источника вуза и подготовки среды.

| 测试重点 Акцент теста | 预期 Ожидание |
| --- | --- |
| 预约冲突与并发 Конфликты и гонки | 同学生不同座位重叠拒绝，非重叠多条允许；100争用仅1成功 Пересечение студента на разных местах запрещено, несколько непересекающихся разрешены; из 100 конкурентов один успех |
| 时间边界 Границы времени | start=now拒绝，+6允许、+7拒绝，相邻允许，默认最大14h start=now запрещено, +6 разрешено, +7 запрещено, соседние допустимы, обычно максимум14ч |
| 取消和停用 Отмена и отключение | 学生开始前取消；幂等计数；停用原子取消受影响记录 Студент отменяет до начала; идемпотентные счётчики, отключение атомарно отменяет затронутые записи |
| 身份和隐私 Идентификация и приватность | 无可信来源不通过，学生看不到他人，日志无身份副本 Без доверенного источника нет успеха, чужие записи закрыты, логи без копий идентификаторов |
| 数据与恢复 Данные и восстановление | 180天与7份规则；恢复先清理；迁移保持主键和约束 180 дней и 7 копий; очистка до открытия; миграция сохраняет ключи и ограничения |

过渡步骤：先闭合OPEN-003/008/010与候选指标，再完成业务实现和迁移；执行合成测试、管理员培训、受邀学生试点、HTTPS与恢复演练，最后提交真实结果给老师。

Переход: сначала решить OPEN-003/008/010 и предлагаемые показатели, затем реализовать бизнес и миграцию; выполнить тесты, обучение, приглашённый пилот, HTTPS и восстановление, после чего передать фактические результаты преподавателю.

# 10 文档登记与交叉检查

Реестр документов и перекрёстная проверка

| ID和文件 ID и файл | 用途和版本 Назначение и версия | 状态 Состояние |
| --- | --- | --- |
| DOC-01 01_Project_Charter.md | StudySpace 项目章程 0.3.0 Устав проекта StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-02 02_Project_Concept.md | StudySpace 项目概念 0.3.0 Концепция проекта StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-03 03_SRS_IEEE830.md | StudySpace 软件需求规格说明书（IEEE 830 草稿模板） 0.3.0 Спецификация требований StudySpace (черновой шаблон IEEE 830) 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-04 04_System_Design.md | StudySpace 系统设计草稿 0.3.0 Черновик проектирования системы StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-05 05_Test_Plan.md | StudySpace 测试计划草稿 0.3.0 Черновик плана тестирования StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-06 06_Test_Cases.md | StudySpace 测试用例草稿 0.3.0 Черновик тестовых сценариев StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-07 07_Traceability_Matrix.md | StudySpace 需求追溯矩阵草稿 0.3.0 Черновик матрицы прослеживаемости StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-08 08_Risk_Register.md | StudySpace 风险登记册草稿 0.3.0 Черновик реестра рисков StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-09 09_Change_Log.md | StudySpace 文档与需求变更记录 0.3.0 Журнал изменений документов и требований StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-10 10_User_Manual.md | StudySpace 用户手册草稿 0.3.0 Черновик руководства пользователя StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-11 11_Development_Plan.md | StudySpace 四人八周开发计划草稿 0.3.0 Черновик восьминедельного плана четырёх участников StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-12 12_Open_Questions.md | StudySpace 澄清事项与决定状态 0.3.0 Уточнения и состояния решений StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-13 13_Glossary.md | StudySpace 中俄软件工程术语表 0.3.0 Китайско-русский глоссарий StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-14 14_Requirements_Register.md | StudySpace 需求登记表草稿 0.3.0 Черновик реестра требований StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| ADR-0001 0001-simple-monolith.md | ADR-0001：简单前后端分离单体架构 0.3.0 ADR-0001: простая архитектура клиента и монолитного сервера 0.3.0 | DRAFT |
| ADR-0002 0002-sqlite-postgresql.md | ADR-0002：SQLite开发与PostgreSQL迁移边界 0.3.0 ADR-0002: SQLite в разработке и границы переноса в PostgreSQL 0.3.0 | DRAFT |
| ADR-0003 0003-room-level-mvp.md | ADR-0003：单座位级MVP范围 0.3.0 ADR-0003: MVP бронирования отдельного места 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-15 15_Initialization_Report.md | StudySpace 项目初始化报告 0.3.0 Отчёт об инициализации проекта StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| DOC-16 16_Requirements_Clarification.md | StudySpace 需求澄清与授权决定 0.3.0 Уточнение требований и делегированные решения StudySpace 0.3.0 | DRAFT |
| ADR-0004 0004-docker-https.md | ADR-0004：Docker与HTTPS部署候选 0.3.0 ADR-0004: кандидат размещения Docker и HTTPS 0.3.0 | DRAFT |
| SRC-02 docs/data/requirements.json | 38条原始候选需求 0.3.0 38 исходных кандидатов 0.3.0 | PROPOSED |
| SRC-03 docs/data/project-decisions.json | 17条决定与项目参数 0.3.0 17 решений и параметры 0.3.0 | CONFIRMED / DELEGATED / PREFERENCE |
| SRC-04 docs/data/test-cases.json | 38条原业务测试计划 0.3.0 38 исходных бизнес-тестов 0.3.0 | NOT_RUN |
| CW-01 StudySpace_需求工程实践_中俄双语_v0.2.docx | 完整实践报告 0.2 Отчёт практической работы 0.2 | DRAFT |
| CW-02 StudySpace_需求登记与任务表_中俄双语_v0.2.xlsx | 需求与全部任务表 0.2 Реестр и таблицы заданий 0.2 | DRAFT |
| CW-03 StudySpace_需求工程实践_中俄双语_v0.2.md | 双语报告与完整表格文本 0.2 Двуязычный текст и полные таблицы 0.2 | DRAFT |
| CW-04 data/requirements-practice.json | 课堂登记数据与来源映射 0.2 Учебные данные и сопоставление 0.2 | DRAFT |
| CW-05 data/verification.json | 实际文件检查记录 0.2 Фактическая проверка файлов 0.2 | STRUCTURAL_CHECK |

实际交叉检查覆盖来源保真、38项映射、两语字段、数字与规则、ID唯一性、七类覆盖、目标和测试引用以及文件可读性；结果保存在data/verification.json。由工具完成的结构检查不等于四名成员独立签字评审，老师验收亦未执行。

Фактические перекрёстные проверки охватывают сохранение источников, 38 сопоставлений, языки, числа и правила, уникальность ID, семь типов, ссылки целей и тестов и читаемость файлов; результаты в data/verification.json. Структурная проверка инструментами не означает независимые подписи четырёх участников; приёмка преподавателя не выполнена.

状态流程为草稿、已评审、已批准、已实现、已验证。只有实际审阅与证据才能推进状态；未来候选保留在待办列表中，不删除ID。

Процесс состояний: черновик, рассмотрено, утверждено, реализовано, проверено. Переход требует фактического рассмотрения и свидетельства; будущие кандидаты сохраняются в backlog без удаления ID.

# 11 课件参考与120分钟安排

Справка слайдов и план на 120 минут

| 代码 Код | 需求类型 Тип требования | 判断问题 Вопрос |
| --- | --- | --- |
| BR | 业务需求 Бизнес-требование | 为什么做项目，业务结果是什么 Зачем проект, какой результат нужен бизнесу |
| FR | 功能需求 Функциональное требование | 系统做什么 Что система делает |
| NFR | 非功能需求 Нефункциональное требование | 质量有多好，在何种条件下 Насколько хорошо, при каких условиях |
| IF | 接口需求 Интерфейсное требование | 与谁如何交换信息 С кем и как обменивается |
| DR | 数据需求 Требование к данным | 何种数据、多少、保存多久 Какие данные, сколько, как долго |
| C | 约束 Ограничение | 技术、期限、预算和规范的边界 Рамки технологии, срока, бюджета, норм |
| TR | 过渡需求 Переходное требование | 培训、迁移和试点如何实施 Как проводятся обучение, перенос и пилот |

| 阶段 Этап | 活动 Действие | 分钟 Минуты |
| --- | --- | --- |
| 0 | 输入输出与项目定位 Вход выход и положение проекта | 5 |
| 1 | 需求盘点与分类 Инвентаризация и классификация | 20 |
| 2 | 缺陷目录与RoomBook练习 Каталог дефектов и упражнение RoomBook | 15 |
| 3 | 修订自己的需求 Исправление своих требований | 20 |
| 休息 / Перерыв | 休息 Перерыв | 5 |
| 4 | 利益相关方与客户访谈 Участники и интервью заказчика | 20 |
| 5 | MoSCoW与ID MoSCoW и ID | 10 |
| 6 | 目标追踪及后续材料 Трассируемость и последующие материалы | 15 |
| 7 | 交叉检查与v0.2 Перекрёстная проверка и v0.2 | 10 |

良好验收标准必须具体可观察、质量指标可测量、覆盖正常异常与边界，关联单个故事或需求ID，并在开发前编写。SRS、用户故事和用例互相补充，产品待办持续维护。

Критерии приёмки конкретны и наблюдаемы, качество измеримо, охвачены норма, отказ и границы, есть связь с одной историей или ID и запись до разработки. SRS, истории и сценарии дополняют друг друга; backlog обновляется.

Staxel示例流程：创建项目、创建Epic、添加带优先级与负责人的故事、添加验收标准、关联NFR、推进状态、查看历史和追踪。本次以Excel和本地项目文件完成对应资料，不声称已在Staxel账户中创建或流转任务。

Пример Staxel: проект, Epic, истории с приоритетом и владельцем, критерии, связь NFR, продвижение состояния, история и трассируемость. Соответствующие материалы подготовлены в Excel и локальных файлах; создание или движение задач в аккаунте Staxel не заявляется.