StudySpace 项目测试计划 / План тестирования проекта StudySpace

| 项目 / Поле | 内容 / Значение |
| --- | --- |
| 编号 / ID | SS-TP-01 |
| 版本 / Версия | 1.0 |
| 日期 / Дата | 2026-10-16 |
| 状态 / Статус | DRAFT / 草稿 / Черновик |
| 依据 / Основа | 需求澄清 0.3.0；应用骨架 0.1.0 / Уточнение требований 0.3.0; каркас приложения 0.1.0 |

# 1. 目标 / Цель

中文：验证 StudySpace 单座位预约 MVP 是否满足已记录的需求和业务规则，并为课程验收留下可复查的结果。本文是执行计划，不是测试报告。业务功能尚未实现，38 个业务测试用例均为 NOT_RUN；需求仍为 PROPOSED，本计划尚未获正式批准。

Русский: Проверить соответствие MVP бронирования отдельных мест зафиксированным требованиям и правилам и собрать воспроизводимые результаты для учебной приёмки. Это план выполнения, а не отчёт. Бизнес-функции ещё не реализованы; все 38 бизнес-тестов имеют статус NOT_RUN, требования — PROPOSED, план не утверждён.

# 2. 按课堂示例编排的测试计划 / План по образцу занятия

中文计划

| 部分 | StudySpace 计划内容 |
| --- | --- |
| 范围 | 范围内：学生注册与校内身份人工审核、登录和角色权限；教室/自习室与单个座位的查询及管理；开放时间、预约、同学生和同座位冲突、取消、个人记录、基础统计；核心流程的中俄英界面。本轮范围外：预约提醒、二维码签到、违约记录、资源使用率统计（FR-018～FR-021）。 |
| 方法 | 后端用 pytest 做单元与服务层测试，前端用 Vitest 做组件测试；业务实现后增加 API 集成测试、三语浏览器流程及人工验收清单。用并发请求验证事务和冲突，用固定时钟验证边界。性能测试对应 NFR-002；响应时间、并发数和数据量阈值确定后再执行并判定，不预设“通过”。 |
| 环境 | 当前开发环境为 React/TypeScript/Vite 前端、FastAPI 后端与 SQLite；使用隔离的合成学生、管理员、房间、座位及审核数据，时间按 Asia/Shanghai 解释，记录代码版本、依赖版本和命令。PostgreSQL 迁移、并发与 Docker 环境需在可运行后单独验证；真实学校核验来源尚待确认。 |
| 进度 | 与项目八周参考计划对应：第 1～2 周完成需求、测试用例和环境准备；第 3 周测身份与权限；第 4 周测房间/座位及开放时间；第 5 周测预约、时间边界和并发；第 6 周测取消、统计和数据保留；第 7 周做系统、三语、PostgreSQL 与性能测试；第 8 周回归、整理报告并申请课程验收。实际课程期限仍待确认。 |
| 角色 | 曹浩然（测试员）负责用例、执行和证据；支浩然（分析员）核对需求及预期；俞智文（文档编辑）核对中俄文档、版本和追溯；吕嘉伟（项目经理）协调里程碑、缺陷与提交。全员协作开发和修复；教师作最终课程验收，具体条件待确认。 |

Русский план

| Раздел | План StudySpace |
| --- | --- |
| Объём | Включено: регистрация и ручная проверка принадлежности к вузу, вход и роли; поиск и управление помещениями и отдельными местами; часы работы, бронирование, конфликты студента и места, отмена, личная история, базовая статистика; основные сценарии на китайском, русском и английском. Вне текущего этапа: напоминания, QR-регистрация, нарушения и статистика использования ресурсов (FR-018–FR-021). |
| Подход | Модульные и сервисные тесты сервера на pytest, компонентные тесты клиента на Vitest; после реализации — интеграционные API-тесты, браузерные сценарии на трёх языках и ручной приёмочный список. Параллельные запросы проверяют транзакции и конфликты, управляемые часы — границы времени. Нагрузочные тесты NFR-002 выполняются после определения порогов времени отклика, параллелизма и объёма данных. |
| Среда | Текущая среда разработки: React/TypeScript/Vite, FastAPI и SQLite. Используются изолированные синтетические данные студентов, администраторов, помещений, мест и проверок; время трактуется в Asia/Shanghai, версии кода и зависимостей и команды фиксируются. Миграция, конкуренция на PostgreSQL и Docker проверяются отдельно, когда среда станет доступна; реальный источник подтверждения вуза ещё не определён. |
| Сроки | Ориентир на восемь недель: недели 1–2 — требования, тесты и среда; 3 — личность и права; 4 — помещения, места и часы; 5 — бронирование, границы и конкуренция; 6 — отмена, статистика и хранение; 7 — система, три языка, PostgreSQL и производительность; 8 — регрессия, отчёт и запрос учебной приёмки. Фактический срок курса требует уточнения. |
| Роли | 曹浩然 (тестировщик) — тесты, выполнение и свидетельства; 支浩然 (аналитик) — требования и ожидаемые результаты; 俞智文 (редактор) — китайские и русские документы, версии и трассировка; 吕嘉伟 (менеджер) — сроки, дефекты и сдача. Разработка и исправления выполняются совместно; окончательную учебную приёмку проводит преподаватель, условия уточняются. |

# 3. 重点检查 / Ключевые проверки

| 用例 / Тесты | 计划验证 / Планируемая проверка |
| --- | --- |
| TC-001、TC-003、TC-035、TC-038 | 未核验学生只读、审核通过后才可预约、拒绝/重申请及角色越权；无可信学校来源时不得自动通过。 / Непроверенный студент имеет только чтение; запись после проверки; отказ, повторная заявка и права; без надёжного источника вуза автоматического одобрения нет. |
| TC-007、TC-008、TC-017、TC-025、TC-031、TC-033 | 每条预约仅一个座位；同学生或同座位重叠时仅一条成功；非重叠、相邻时段允许多条，含并发与不同未来日期。 / Одна запись — одно место; пересечение студента либо места допускает только один успех; непересекающиеся и соседние интервалы допустимы, включая параллельные запросы и разные будущие даты. |
| TC-009、TC-030、TC-032、TC-034、TC-037 | 默认 08:00–22:00、30 分钟粒度、7 个自然日及最长 24 小时；学生只能在开始前取消，重复取消幂等；核对上海时区与 UTC 边界。 / По умолчанию 08:00–22:00, шаг 30 минут, семь календарных дней и максимум 24 часа; студент отменяет до начала, повторная отмена идемпотентна; проверяются границы Шанхая и UTC. |
| TC-016、TC-023、TC-027、TC-028 | 基础统计、待定阈值的性能、三语核心流程、隐私与数据保留；每项以实际环境和证据判定。 / Базовая статистика, производительность с ещё не заданными порогами, основные сценарии на трёх языках, приватность и сроки хранения; вывод делается по реальной среде и свидетельствам. |

# 4. 执行与退出条件 / Условия выполнения и завершения

中文：开始业务测试前，确认相应功能可运行、需求预期已审阅、测试数据和可控时钟可用，并记录环境。每次执行保存用例 ID、版本、执行人、日期、步骤、预期、实际结果、日志或截图和缺陷编号。缺陷修复后重测相关用例并做回归。退出需约定的 MVP 必测用例实际通过、重要缺陷已处理、报告与追溯完整，并取得教师的实际验收决定；未达到时列出未通过、阻塞和未执行项，不标记为通过。

Русский: До бизнес-тестов проверяются работоспособность функции, рассмотренные ожидания, данные, управляемые часы и запись среды. Для каждого выполнения сохраняются ID, версия, исполнитель, дата, шаги, ожидаемый и фактический результат, журнал или снимок экрана и номер дефекта. После исправления выполняются повторный тест и регрессия. Завершение требует реального успеха согласованных обязательных тестов MVP, обработки важных дефектов, полного отчёта и трассировки, а также фактического решения преподавателя; иначе отдельно указываются ошибки, блокировки и невыполненные тесты.

# 5. 依据与未决项 / Источники и открытые вопросы

中文：以项目现有 正式测试计划、需求澄清、测试用例索引 和 八周开发计划 为依据。本计划不改变原有 TC 状态。OPEN-003（真实学校核验来源）、OPEN-008（课程期限、评分及提交要求）、OPEN-010（部署位置及域名）仍为 PARTIAL。

Русский: Основание — действующие план тестирования, уточнение требований, перечень тестов и план на восемь недель. Этот материал не меняет статусы TC. OPEN-003 (реальный источник проверки вуза), OPEN-008 (срок, оценивание и сдача курса) и OPEN-010 (место развёртывания и домен) остаются PARTIAL.