StudySpace 测试实践：计划、设计、用例、自动化与覆盖 / Практика тестирования StudySpace

| 项目 / Поле | 内容 / Значение |
| --- | --- |
| 编号 / ID | SS-TP-02 |
| 版本 / Версия | 1.0 |
| 日期 / Дата | 2026-10-16 |
| 状态 / Статус | DRAFT；需求 PROPOSED；业务用例 NOT_RUN / Черновик; требования PROPOSED; бизнес-кейсы NOT_RUN |
| 范围 / Область | 13 个课堂实践标准：10 个业务、3 个现有诊断接口 / 13 учебных критериев: 10 бизнес, 3 действующих диагностических API |

# 1 迷你测试计划 / Мини-план тестирования

| 部分 / Раздел | 中文计划 | Русский план |
| --- | --- | --- |
| 范围 / Объём | 单座位预约、校内人工核验、权限、时间、冲突、取消、资源停用及三语核心流程；FR-018～FR-021 属未来范围。 | Отдельные места, ручная проверка вуза, права, время, конфликты, отмена, отключение ресурсов и основные три языка; FR-018–FR-021 отложены. |
| 方法 / Подход | 等价类、边界值、决策表、状态转换和权限分析；业务实现后做 API/并发/浏览器测试，现阶段以 pytest 验证已实现的诊断接口。 | Классы эквивалентности, границы, таблицы решений, переходы состояний и права; после реализации — API, конкуренция и браузер; сейчас pytest проверяет действующие диагностические API. |
| 环境 / Среда | React/TypeScript/Vite、FastAPI、SQLite；合成数据和可控时钟；PostgreSQL、Docker、真实校内核验来源待具备后验证。 | React/TypeScript/Vite, FastAPI, SQLite; синтетические данные и управляемые часы; PostgreSQL, Docker и настоящий источник вуза проверяются позже. |
| 进度 / Сроки | 八周参考：1～2 周准备，3 周身份，4 周资源，5 周预约，6 周取消和统计，7 周系统和性能，8 周回归与验收；实际课程期限待确认。 | Ориентир: недели 1–2 подготовка, 3 личность, 4 ресурсы, 5 бронирование, 6 отмена и статистика, 7 система и нагрузка, 8 регрессия и приёмка; реальный срок уточняется. |
| 角色 / Роли | 曹浩然负责测试设计和证据；支浩然核对需求；俞智文核对中俄文档；吕嘉伟协调里程碑与老师验收；开发由全员协作。 | 曹浩然 отвечает за тесты и свидетельства, 支浩然 — за требования, 俞智文 — за документы, 吕嘉伟 — за сроки и связь с преподавателем; разработка совместная. |

# 2 测试设计方法 / Методы проектирования

| 方法 / Приём | 分组与边界 / Классы и границы | 对应用例 / Кейсы |
| --- | --- | --- |
| 等价类 / Классы эквивалентности | 有效与无效时长、已核验与待核验、相邻与重叠时段 / допустимая и недопустимая длительность, проверенный и ожидающий студент, соседние и пересекающиеся интервалы | PT-01、PT-02、PT-05、PT-07 |
| 边界值 / Границы | 30 分钟、默认 14 小时、例外 24 小时、今天+6/+7、开始前/等于开始 / 30 минут, обычные 14 часов, исключение 24 часа, сегодня+6/+7, до начала/ровно начало | PT-02、PT-03、PT-08、PT-09 |
| 决策表 / Таблицы решений | 账号启用、STUDENT、VERIFIED 三条件决定预约资格；用户/座位重叠决定冲突 / ENABLED, STUDENT и VERIFIED определяют допуск; пересечения пользователя/места — конфликт | PT-04、PT-05、PT-07 |
| 状态转换 / Переходы состояний | PENDING→VERIFIED/REJECTED；ACTIVE→CANCELED；ENABLED→DISABLED；就绪失败→恢复 / переходы личности, записи, ресурса и готовности | PT-07、PT-08、PT-10、PT-12 |
| 权限 / Права | 学生只能取消本人未开始预约；管理员可带原因取消；CORS 只限制浏览器来源，不等于服务端授权 / студент отменяет своё до начала, администратор — с причиной; CORS не заменяет авторизацию | PT-07、PT-08、PT-13 |

# 3 候选验收标准 / Проектные критерии приёмки

以下 AC 是从当前项目需求与决定推导的课堂测试标准，尚未经教师批准。下列 Markdown 链接指向项目需求源；业务 AC 不因用例编写而视为通过。

Ниже приведены учебные критерии, выведенные из требований и решений проекта; преподаватель их ещё не утверждал. Ссылки Markdown ведут к источнику требований; написание кейса не означает прохождение бизнес-критерия.

## AC-01 有效预约 / Допустимое бронирование

需求 / Требования: FR-007, FR-017, BR-001。中文：合格学生能在开放窗口内为一个可用座位创建合规预约，且仅保存一条。Русский: Допущенный студент создаёт одну запись для одного доступного места в разрешённом окне.

## AC-02 无效区间 / Недопустимый интервал

需求 / Требования: BR-001。中文：零长、倒序、少于 30 分钟和未对齐整点/半点的请求均拒绝。Русский: Нулевая, обратная, короче 30 минут и не выровненная по получасу запись отклоняется.

## AC-03 开放与时长边界 / Границы часов и длительности

需求 / Требования: BR-001, BR-003。中文：默认 08:00–22:00 内最多 14 小时；仅配置全天例外时 24 小时合法，越界拒绝。Русский: По умолчанию окно 08:00–22:00 даёт максимум 14 часов; 24 часа допустимы только при исключении на полный день, превышение отклоняется.

## AC-04 同座位冲突 / Конфликт одного места

需求 / Требования: FR-008, BR-002。中文：同座位未取消预约重叠拒绝，相邻半开区间允许。Русский: Пересечение действующих записей одного места отклоняется, соседние полуоткрытые интервалы допустимы.

## AC-05 同学生互斥 / Непересечение студента

需求 / Требования: FR-008, BR-004。中文：同学生不同座位重叠拒绝，非重叠多条（含未来）允许。Русский: Пересечение студента на разных местах отклоняется, несколько непересекающихся будущих записей допустимы.

## AC-06 并发原子性 / Атомарность конкуренции

需求 / Требования: FR-008, NFR-004。中文：两个用户同时争同座位重叠时段，仅一条提交成功且无重复占用。Русский: При конкурентном запросе одного места и интервала фиксируется только одна запись.

## AC-07 身份和权限 / Личность и права

需求 / Требования: BR-006, FR-022。中文：仅 ENABLED+STUDENT+VERIFIED 可预约；PENDING 只读；未知学校来源不得自动通过。Русский: Бронирует только ENABLED+STUDENT+VERIFIED; PENDING имеет чтение; неизвестный источник вуза не даёт автоматического одобрения.

## AC-08 取消状态 / Состояние отмены

需求 / Требования: FR-009, BR-005。中文：学生仅在锁后 now<start 可取消本人预约；重复取消幂等；开始后管理员须提供原因。Русский: Студент отменяет своё только при now<start после блокировки; повтор идемпотентен; позже администратору нужна причина.

## AC-09 业务日边界 / Граница делового дня

需求 / Требования: BR-004, BR-008。中文：以 Asia/Shanghai 的锁后业务日计算今天至+6；+7 拒绝，客户端设备时区不改变结果。Русский: Горизонт сегодня...+6 вычисляется по Asia/Shanghai после блокировки; +7 отклоняется независимо от часового пояса устройства.

## AC-10 停用原子性 / Атомарность отключения

需求 / Требования: BR-007。中文：停用房间时受影响未结束预约在同一事务取消，历史保留，失败则整体回滚。Русский: Отключение помещения и отмена затронутых незавершённых записей атомарны; история остаётся, ошибка откатывает всё.

## AC-11 健康与就绪分离 / Разделение здоровья и готовности

需求 / Требования: NFR-007。中文：数据库不可用时健康仍返回 200，就绪返回不泄漏路径的 503。Русский: При недоступной БД здоровье возвращает 200, готовность — 503 без раскрытия пути.

## AC-12 就绪恢复 / Восстановление готовности

需求 / Требования: NFR-007。中文：数据库恢复后，无需重启应用即可从就绪 503 恢复到 200。Русский: После восстановления БД готовность меняется с 503 на 200 без перезапуска приложения.

## AC-13 CORS 预检 / Предварительный CORS-запрос

需求 / Требования: NFR-003。中文：允许配置的本地前端来源，拒绝未配置来源；这只是浏览器边界，不证明业务授权。Русский: Разрешён настроенный локальный origin, чужой origin отклонён; это браузерная граница, не доказательство бизнес-авторизации.

# 4 Markdown 测试用例 / Тест-кейсы в Markdown

说明：PT 为本次课堂实践编号，不替代官方 TC。每个用例链接到要求及上述 AC；PT-01～PT-10 因业务未实现均为 NOT_RUN。

Примечание: PT — учебные номера, не замена официальных TC. Каждый кейс связан с требованием и AC; PT-01–PT-10 имеют статус NOT_RUN, поскольку бизнес-функции не реализованы.

## PT-01 有效单座位预约 / Допустимое бронирование одного места

- 需求 / Требования: FR-007, FR-017, BR-001; 标准 / Критерий: AC-01; 官方用例 / Официальный кейс: TC-007、TC-017。

- 方法 / Приём: 有效等价类 / Допустимый класс эквивалентности。

- 前置 / Предусловия: 固定 now=2026-10-19 07:00 Asia/Shanghai；已启用、已核验学生；空闲 Seat A1，默认开放。 / Фиксированное now; активный проверенный студент; свободное место A1.

- 步骤 / Шаги: 提交 2026-10-20 09:00–10:00 对 A1 的预约，再读取预约列表。 / Создать запись A1 на 20 октября 09:00–10:00 и прочитать список.

- 预期 / Ожидание: 成功且仅保存一条，seat_id 为 A1 对应 ID，UTC 持久化时间与上海时间一致。 / Успех, ровно одна запись, правильный seat_id и эквивалентные UTC-времена.

- 状态 / Статус: NOT_RUN；自动化 / Автоматизация: 待业务 API / после реализации API。

## PT-02 无效时段等价类 / Классы недопустимых интервалов

- 需求 / Требования: BR-001; 标准 / Критерий: AC-02; 官方用例 / Официальный кейс: TC-030。

- 方法 / Приём: 等价类与边界 / Классы и границы。

- 前置 / Предусловия: PT-01 的合格学生和空闲座位；每组数据独立回滚。 / Допущенный студент и свободное место; данные изолированы.

- 步骤 / Шаги: 分别提交 09:00–09:00、09:00–09:15、09:15–10:00、10:00–09:30。 / Поочерёдно подать четыре указанных интервала.

- 预期 / Ожидание: 四组均拒绝，数据库无预约；具体 4xx 码按最终 API 合同核对。 / Все четыре отклонены, новых записей нет; конкретный 4xx сверяется с окончательным контрактом.

- 状态 / Статус: NOT_RUN；自动化 / Автоматизация: 待业务 API / после реализации API。

## PT-03 开放与 24 小时边界 / Часы работы и предел 24 часа

- 需求 / Требования: BR-001, BR-003; 标准 / Критерий: AC-03; 官方用例 / Официальный кейс: TC-030、TC-032。

- 方法 / Приём: 边界值 / Граничные значения。

- 前置 / Предусловия: 未来日 D 默认 08:00–22:00；另一未来日 E 由管理员配置 00:00–24:00。 / Будущий день D обычный, день E с явным полным окном.

- 步骤 / Шаги: 提交 D 08:00–22:00、D 08:00–22:30、E 00:00–次日00:00、E 00:00–次日00:30。 / Подать четыре интервальные заявки.

- 预期 / Ожидание: 第一与第三允许，第二因超开放窗口、第四因超过 24 小时拒绝。 / Первая и третья допустимы, вторая вне окна, четвёртая превышает 24 часа.

- 状态 / Статус: NOT_RUN；自动化 / Автоматизация: 待业务 API / после реализации API。

## PT-04 同座位重叠和相邻 / Пересечение и соседство одного места

- 需求 / Требования: FR-008, BR-002; 标准 / Критерий: AC-04; 官方用例 / Официальный кейс: TC-008、TC-031。

- 方法 / Приём: 边界与决策表 / Границы и таблица решений。

- 前置 / Предусловия: 学生甲已有 A1 09:00–10:00；学生乙资格合格。 / Студент А занимает A1 09:00–10:00, студент Б допущен.

- 步骤 / Шаги: 乙先申请 A1 09:30–10:30，再申请 A1 10:00–11:00。 / Б запрашивает сначала пересечение, затем соседний интервал.

- 预期 / Ожидание: 重叠拒绝，相邻成功；原预约保留。 / Пересечение отклонено, соседство принято, исходная запись сохранена.

- 状态 / Статус: NOT_RUN；自动化 / Автоматизация: 待业务 API / после реализации API。

## PT-05 同学生不同座位 / Один студент и разные места

- 需求 / Требования: FR-008, BR-004; 标准 / Критерий: AC-05; 官方用例 / Официальный кейс: TC-008、TC-033。

- 方法 / Приём: 决策表与等价类 / Таблица решений и классы。

- 前置 / Предусловия: 学生甲已预约 A1 09:00–10:00，A2 和未来日 B1 空闲。 / У студента А есть A1 09:00–10:00; A2 и B1 будущего дня свободны.

- 步骤 / Шаги: 甲申请 A2 09:30–10:30、A2 10:00–11:00、未来日 B1 09:00–10:00。 / А подаёт пересекающуюся, соседнюю и отдельную будущую заявки.

- 预期 / Ожидание: 第一拒绝，后两条成功；不存在全局未结束预约数量上限。 / Первая отклонена, две другие приняты; общего лимита количества незавершённых нет.

- 状态 / Статус: NOT_RUN；自动化 / Автоматизация: 待业务 API / после реализации API。

## PT-06 同座位并发竞争 / Конкурентный запрос одного места

- 需求 / Требования: FR-008, NFR-004; 标准 / Критерий: AC-06; 官方用例 / Официальный кейс: TC-008、TC-025。

- 方法 / Приём: 决策表与并发 / Таблица решений и конкуренция。

- 前置 / Предусловия: 两名合格学生；A1 空闲；共享数据库和受控同步屏障。 / Два допущенных студента, свободное A1, общая БД и барьер синхронизации.

- 步骤 / Шаги: 同时提交 A1 09:00–10:00 的预约，读回数据库。 / Одновременно подать два запроса на один интервал и прочитать БД.

- 预期 / Ожидание: 仅一条成功且落库，不出现双重占用；数据库锁超时与明确冲突须可区分。 / Успешна и сохранена одна запись, двойной занятости нет; тайм-аут блокировки отличим от доказанного конфликта.

- 状态 / Статус: NOT_RUN；自动化 / Автоматизация: 待数据库事务实现 / после реализации транзакций。

## PT-07 账号资格决策表 / Таблица допуска учётной записи

- 需求 / Требования: BR-006, FR-022; 标准 / Критерий: AC-07; 官方用例 / Официальный кейс: TC-035、TC-038。

- 方法 / Приём: 决策表、状态转换和权限 / Таблица решений, переходы и права。

- 前置 / Предусловия: 合成学生与管理员；真实学校来源 OPEN-003 未确认。 / Синтетические студенты и администратор; источник OPEN-003 не определён.

- 步骤 / Шаги: 依次尝试 ENABLED+STUDENT+VERIFIED、ENABLED+STUDENT+PENDING、DISABLED+STUDENT+VERIFIED、ENABLED+ADMIN+VERIFIED；尝试在无可信来源时自动置 VERIFIED。 / Проверить четыре сочетания и попытку автоматической проверки без источника.

- 预期 / Ожидание: 仅第一组可预约；PENDING 可读不可订；其余拒绝；无来源不能自动通过。 / Бронирует только первая комбинация; PENDING читает; остальные отклонены; без источника автоодобрения нет.

- 状态 / Статус: NOT_RUN；自动化 / Автоматизация: 待身份与授权实现 / после реализации доступа。

## PT-08 取消状态边界 / Граница и состояние отмены

- 需求 / Требования: FR-009, BR-005; 标准 / Критерий: AC-08; 官方用例 / Официальный кейс: TC-009、TC-034。

- 方法 / Приём: 状态转换、边界和权限 / Переход, граница и права。

- 前置 / Предусловия: 两条彼此独立的未来预约，start=10:00；时钟可固定。 / Две независимые будущие записи со start=10:00; управляемые часы.

- 步骤 / Шаги: 09:59:59 学生取消第一条并重复请求；10:00 学生取消第二条；管理员不带/带原因取消第二条。 / В 09:59:59 отменить первую дважды, в 10:00 попробовать вторую студентом, затем администратором без/с причиной.

- 预期 / Ожидание: 第一条取消一次、计数一次；10:00 学生拒绝；管理员无原因拒绝、有原因成功；无关预约不受影响。 / Первая отменяется и считается один раз; студенту в 10:00 отказ; администратор без причины отклонён, с причиной успешен; другие записи не меняются.

- 状态 / Статус: NOT_RUN；自动化 / Автоматизация: 待取消实现 / после реализации отмены。

## PT-09 上海业务日期范围 / Горизонт по дню Шанхая

- 需求 / Требования: BR-004, BR-008; 标准 / Критерий: AC-09; 官方用例 / Официальный кейс: TC-033、TC-037。

- 方法 / Приём: 边界值与时区等价类 / Границы и классы часового пояса。

- 前置 / Предусловия: 锁后 now=2026-10-16 23:45 Asia/Shanghai，客户端设备设置另一时区。 / now после блокировки 16 октября 23:45 Shanghai; на устройстве другой пояс.

- 步骤 / Шаги: 申请 10 月 22 日 09:00 与 10 月 23 日 09:00 的空闲座位。 / Запросить свободное место на 22 и 23 октября в 09:00.

- 预期 / Ожидание: 今天+6 可订，今天+7 拒绝；设备时区不改变结果，UTC 存储正确。 / Сегодня+6 допускается, +7 отклоняется; пояс устройства не влияет, UTC сохранён корректно.

- 状态 / Статус: NOT_RUN；自动化 / Автоматизация: 待业务 API / после реализации API。

## PT-10 房间停用事务 / Транзакция отключения помещения

- 需求 / Требования: BR-007; 标准 / Критерий: AC-10; 官方用例 / Официальный кейс: TC-036。

- 方法 / Приём: 状态转换与故障注入 / Переход состояния и внедрение отказа。

- 前置 / Предусловия: 房间 R 有两条未结束预约和一条历史记录；管理员有权限。 / В помещении R две незавершённые записи и одна история; администратор допущен.

- 步骤 / Шаги: 停用 R 并检查预约；再在独立数据副本上注入取消中途失败。 / Отключить R и проверить записи; на отдельной копии внедрить сбой посреди отмены.

- 预期 / Ожидание: 正常路径两条受影响预约取消、历史保留；故障路径资源与预约全部回滚。 / Обычно обе незавершённые отменены и история сохранена; при сбое ресурс и записи откатились вместе.

- 状态 / Статус: NOT_RUN；自动化 / Автоматизация: 待资源事务实现 / после реализации транзакций。

## PT-11 健康与就绪分离 / Разделение здоровья и готовности

- 需求 / Требования: NFR-007; 标准 / Критерий: AC-11; 官方用例 / Официальный кейс: TC-028。

- 方法 / Приём: 故障等价类 / Класс отказа БД。

- 前置 / Предусловия: 当前 FastAPI 骨架，依赖注入不可连接的隔离 SQLite 路径。 / Действующий каркас FastAPI; внедрён недоступный изолированный путь SQLite.

- 步骤 / Шаги: GET /api/v1/health；GET /api/v1/ready。 / Выполнить оба GET-запроса.

- 预期 / Ожидание: 前者 200，后者 503；响应不含私有路径。 / Первый 200, второй 503; путь не раскрыт.

- 状态 / Статус: 自动化通过 / Автотест PASS；AT-01。

## PT-12 就绪恢复状态 / Восстановление готовности

- 需求 / Требования: NFR-007; 标准 / Критерий: AC-12; 官方用例 / Официальный кейс: TC-028。

- 方法 / Приём: 状态转换 / Переход состояния。

- 前置 / Предусловия: 当前 FastAPI 骨架，先注入失效数据库，再注入可用数据库。 / Действующий каркас; сначала неисправная, затем рабочая БД.

- 步骤 / Шаги: 连续 GET /api/v1/ready。 / Последовательно вызвать готовность.

- 预期 / Ожидание: 响应由 503 变 200，应用无需重启。 / Ответ меняется с 503 на 200 без перезапуска.

- 状态 / Статус: 自动化通过 / Автотест PASS；AT-02。

## PT-13 CORS 来源预检 / CORS-проверка origin

- 需求 / Требования: NFR-003; 标准 / Критерий: AC-13; 官方用例 / Официальный кейс: TC-024。

- 方法 / Приём: 权限组合与等价类 / Сочетания прав и классы origin。

- 前置 / Предусловия: 当前 FastAPI 骨架，配置允许 localhost:5173。 / Действующий каркас допускает localhost:5173.

- 步骤 / Шаги: 对 /api/v1/ready 发送允许和未允许 Origin 的 OPTIONS 预检。 / Отправить разрешённый и чужой OPTIONS preflight.

- 预期 / Ожидание: 允许来源 200 且回显 ACAO；未允许来源 400、无 ACAO；不得把此结果当成业务授权验证。 / Разрешённый origin получает 200 и ACAO, чужой 400 без ACAO; бизнес-авторизация этим не проверена.

- 状态 / Статус: 自动化通过 / Автотест PASS；AT-03。

# 5 自动化测试与执行证据 / Автотесты и свидетельства выполнения

中文：使用 Python/pytest 作为 xUnit 的等效测试框架。3 个新测试位于 backend/tests/test_practice_scaffold.py：AT-01 对应 test_at_01_health_stays_available_when_database_is_unavailable；AT-02 对应 test_at_02_readiness_recovers_after_database_becomes_available；AT-03 对应 test_at_03_cors_preflight_allows_only_configured_origin。它们针对现有 FastAPI 诊断接口，并不执行预约业务。

Русский: Python/pytest используется как эквивалент xUnit. Три новых теста в backend/tests/test_practice_scaffold.py имеют точные имена, указанные выше. Они проверяют действующие диагностические API FastAPI и не выполняют бизнес-бронирование.

命令 / Команда: backend/.venv/bin/python -m pytest backend/tests/test_practice_scaffold.py -q。

实际结果 / Фактический результат: 3 passed, 1 warning in 0.04s，2026-10-16 本地环境。警告来自已安装 Starlette TestClient 对 httpx 的弃用提示；测试本身通过。/ 3 passed, 1 warning in 0.04s в локальной среде 16 октября 2026 года; предупреждение относится к используемому Starlette TestClient и httpx.

静态检查 / Статическая проверка: backend/.venv/bin/python -m ruff check backend/tests/test_practice_scaffold.py → All checks passed!。

# 6 追溯矩阵与覆盖 / Матрица прослеживаемости и покрытие

| AC | 需求 / Требование | Markdown 用例 / Кейс | 自动化 / Автотест | 当前状态 / Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | FR-007、FR-017、BR-001 | PT-01 | 待实现 / позже | NOT_RUN |
| AC-02 | BR-001 | PT-02 | 待实现 / позже | NOT_RUN |
| AC-03 | BR-001、BR-003 | PT-03 | 待实现 / позже | NOT_RUN |
| AC-04 | FR-008、BR-002 | PT-04 | 待实现 / позже | NOT_RUN |
| AC-05 | FR-008、BR-004 | PT-05 | 待实现 / позже | NOT_RUN |
| AC-06 | FR-008、NFR-004 | PT-06 | 待实现 / позже | NOT_RUN |
| AC-07 | BR-006、FR-022 | PT-07 | 待实现 / позже | NOT_RUN |
| AC-08 | FR-009、BR-005 | PT-08 | 待实现 / позже | NOT_RUN |
| AC-09 | BR-004、BR-008 | PT-09 | 待实现 / позже | NOT_RUN |
| AC-10 | BR-007 | PT-10 | 待实现 / позже | NOT_RUN |
| AC-11 | NFR-007 | PT-11 | AT-01 | PASS（诊断接口 / диагностика） |
| AC-12 | NFR-007 | PT-12 | AT-02 | PASS（诊断接口 / диагностика） |
| AC-13 | NFR-003 | PT-13 | AT-03 | PASS（CORS 预检 / preflight） |

中文：选定的 13/13 个课堂标准均有 Markdown 用例，设计覆盖率 100%；其中 3/13 有本次运行通过的自动化检查。10/10 个业务标准尚无业务执行证据，业务执行覆盖率为 0%。这里的 100% 仅表示本练习所选标准的设计追溯完整，不表示整个项目需求覆盖或验收通过。

Русский: Для всех 13/13 выбранных учебных критериев написаны Markdown-кейсы: проектное покрытие 100%; 3/13 проверены выполненными автотестами. Для всех 10/10 бизнес-критериев нет свидетельств исполнения, фактическое бизнес-покрытие 0%. 100% относится только к связям выбранного набора, не ко всем требованиям проекта или приёмке.

# 7 依据、风险与待办 / Источники, ограничения и дальнейшие шаги

中文：本文件以 正式测试计划、需求澄清、官方用例 和 现有追溯矩阵 为依据。OPEN-003 真实学校核验来源、OPEN-008 课程验收条件、OPEN-010 部署位置仍 PARTIAL。业务完成后应把 PT 结果反馈到对应官方 TC，执行并发与 PostgreSQL 检查，人工审阅中俄语义，再形成真实测试报告。

Русский: Источники: план тестирования, уточнение, официальные кейсы и матрица. OPEN-003, OPEN-008 и OPEN-010 остаются PARTIAL. После реализации бизнеса результаты PT переносятся в соответствующие TC, выполняются проверки конкуренции и PostgreSQL, проводится ручная языковая проверка и составляется фактический отчёт.

# 附录 A 自动化测试源代码 / Приложение А Исходный код автотестов

文件 / Файл: backend/tests/test_practice_scaffold.py。以下代码与实际运行文件一致。 / Код ниже соответствует выполненному файлу.

"""Executable practice checks for the implemented diagnostic API only.

These tests do not exercise booking, identity review, or acceptance workflows.

"""

from pathlib import Path

from fastapi import FastAPI

from fastapi.testclient import TestClient

from sqlalchemy import Engine, create_engine

from app.database import get_engine

def test_at_01_health_stays_available_when_database_is_unavailable(

application: FastAPI, client: TestClient, tmp_path: Path

) -> None:

"""AC-11: liveness and readiness are distinct, and failure hides DB details."""

private_path = tmp_path / "absent-directory" / "private.db"

unavailable_engine = create_engine(f"sqlite:///{private_path}")

application.dependency_overrides[get_engine] = lambda: unavailable_engine

try:

health = client.get("/api/v1/health")

ready = client.get("/api/v1/ready")

assert health.status_code == 200

assert health.json() == {"status": "ok", "service": "StudySpace", "version": "0.1.0"}

assert ready.status_code == 503

assert ready.json()["database"] == "unavailable"

assert str(private_path) not in ready.text

finally:

application.dependency_overrides.clear()

unavailable_engine.dispose()

def test_at_02_readiness_recovers_after_database_becomes_available(

application: FastAPI, client: TestClient, engine: Engine, tmp_path: Path

) -> None:

"""AC-12: a failed readiness check can recover without restarting the API."""

private_path = tmp_path / "absent-directory" / "private.db"

unavailable_engine = create_engine(f"sqlite:///{private_path}")

application.dependency_overrides[get_engine] = lambda: unavailable_engine

try:

assert client.get("/api/v1/ready").status_code == 503

application.dependency_overrides[get_engine] = lambda: engine

restored = client.get("/api/v1/ready")

assert restored.status_code == 200

assert restored.json() == {

"status": "ok",

"service": "StudySpace",

"version": "0.1.0",

"database": "ok",

}

finally:

application.dependency_overrides.clear()

unavailable_engine.dispose()

def test_at_03_cors_preflight_allows_only_configured_origin(client: TestClient) -> None:

"""AC-13: browser preflight accepts the local frontend, not another origin."""

headers = {"Access-Control-Request-Method": "GET"}

allowed = client.options(

"/api/v1/ready", headers={**headers, "Origin": "http://localhost:5173"}

)

denied = client.options(

"/api/v1/ready", headers={**headers, "Origin": "https://untrusted.example"}

)

assert allowed.status_code == 200

assert allowed.headers["access-control-allow-origin"] == "http://localhost:5173"

assert denied.status_code == 400

assert "access-control-allow-origin" not in denied.headers