StudySpace 用户故事地图与版本计划

StudySpace Карта историй и план выпусков

Doc-ID SS-PB-03  |  Version v1  |  2026-10-14  |  DRAFT

1 课件要求

1 Требования слайда

| 俄文原文 / Исходный текст | 中文翻译 |
| --- | --- |
| Хребет: основные деятельности пользователя слева направо во времени | 主干按用户主要活动的时间顺序从左向右排列。 |
| Под каждой деятельностью — шаги, под каждым шагом — идеи историй | 每项活动下列步骤，每个步骤下列用户故事构想。 |
| Сверху — самое необходимое; снизу — улучшения | 上方为最必要功能，下方为改进功能。 |
| Горизонтальные срезы — релизы: MVP, затем дальше | 水平切片代表发布版本，先 MVP 再后续版本。 |
| Эпик = деятельность или крупная возможность, которую позже разрежут на истории | 史诗是一项活动或大型能力，之后拆分成故事。 |

以下分别绘制学生和管理员流程。两条流程属于同一产品，管理员身份审核与资源配置是学生预约闭环的前提；不能把所有管理员操作强行排成一个学生时间线。跨切面工程项单列，但全部纳入 MVP 完成条件。

Ниже отдельно представлены процессы студента и администратора одного продукта. Проверка личности и ресурсы — предпосылки студенческого цикла; административные действия не образуют одну студенческую временную линию. Сквозные инженерные задачи показаны отдельно и включены в готовность MVP.

2 学生流程故事地图

2 Карта процесса студента

| 层级 / Уровень | 建立资格 Получить допуск | 寻找地点 Найти помещение | 选择时段和座位 Выбрать время и место | 确认预约 Подтвердить запись | 安排学习 Планировать учёбу | 调整计划 Изменить планы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤 / Шаги | 注册 登录 核验 Регистрация вход проверка | 筛选位置 类型 Фильтры места и типа | 看开放 查空位 Часы и свободные места | 提交 核对结果 Отправить и проверить | 查看本人记录 到场 Просмотр своих записей посещение | 开始前取消 Отмена до начала |
| MVP 必需 / Необходимое | US-007 注册学生账号 Зарегистрировать студента US-008 登录与安全退出 Войти и безопасно выйти US-004 审核身份并维护账号资格 Проверить личность и вести допуск | US-001 寻找可预约座位 Найти доступное место | US-001 寻找可预约座位 Найти доступное место | US-002 创建单座位预约 Забронировать одно место | US-006 查看预约和管理统计 Просматривать записи и показатели | US-003 取消不再需要的预约 Отменить ненужную запись |
| R1 改进 / Улучшения | — | — | — | — | US-011 预约提醒 Получать напоминания US-012 二维码签到 Отметить посещение по QR | — |
| R2 扩展 / Расширения | — | — | — | — | — | — |

同一个故事可出现在多个活动下，表示它支持不同步骤，计数与估算时仅计算一次。水平版本层穿过用户流程，第一层构成完整可验证闭环。

История может повторяться под разными действиями, поддерживая разные шаги, но в количестве и оценке учитывается один раз. Горизонтальный слой выпуска проходит через процесс и образует проверяемый полный цикл.

EP-001 支持资格，EP-002 支持查找，EP-003 支持预约和调整，EP-004 的 US-006 支持结果查看，EP-007 为后续提醒和到场。US-015 贯穿所有界面步骤。

EP-001 поддерживает допуск, EP-002 поиск, EP-003 бронирование и изменение, US-006 из EP-004 просмотр, EP-007 будущие напоминания и посещение. US-015 проходит через все экраны.

3 管理员流程故事地图

3 Карта процесса администратора

| 层级 / Уровень | 进入管理 Войти в управление | 审核账号 Проверить аккаунты | 维护资源 Вести ресурсы | 处理预约 Обработать записи | 复核结果 Сверить результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤 / Шаги | 安全登录 获取权限 Вход и права | 核验 启停 角色 Проверка активность роли | 房间 座位 开放 Помещения места часы | 查询 带原因取消 Поиск отмена с причиной | 审计 三项统计 Аудит три показателя |
| MVP 必需 / Необходимое | US-008 登录与安全退出 Войти и безопасно выйти | US-004 审核身份并维护账号资格 Проверить личность и вести допуск | US-005 维护房间座位和开放时间 Вести помещения места и часы US-009 维护允许调整的预约规则 Настроить разрешённые правила | US-006 查看预约和管理统计 Просматривать записи и показатели US-010 管理员带原因取消预约 Отменить запись с причиной | US-006 查看预约和管理统计 Просматривать записи и показатели |
| R1 改进 / Улучшения | — | — | — | — | — |
| R2 扩展 / Расширения | — | — | — | US-013 记录违约并支持申诉 Учесть нарушение и оспаривание | US-014 分析实际资源使用率 Анализировать фактическую загрузку |

同一个故事可出现在多个活动下，表示它支持不同步骤，计数与估算时仅计算一次。水平版本层穿过用户流程，第一层构成完整可验证闭环。

История может повторяться под разными действиями, поддерживая разные шаги, но в количестве и оценке учитывается один раз. Горизонтальный слой выпуска проходит через процесс и образует проверяемый полный цикл.

资源停用和开放缩减对预约的联动处理包含在 US-005，账号停用和身份变更包含在 US-004；它们与 EN-002 的事务条件一起验收。MVP 的三项基础统计不等同 R2 实际使用率。

Обработка записей при отключении ресурса и сокращении часов входит в US-005, при отключении аккаунта и смене идентификаторов — в US-004; проверяется вместе с транзакциями EN-002. Три показателя MVP не равны фактической загрузке R2.

4 跨切面工作与依赖

4 Сквозные задачи и зависимости

| 条目 / Элемент | 支持的活动 / Поддерживаемые действия | 前提 / Предпосылки |
| --- | --- | --- |
| US-015 | 学生和管理员全部关键页面的中俄英及手机布局。 Три языка и мобильная компоновка ключевых экранов. | US-001 US-002 US-003 US-004 |
| EN-001 | 全部账号和业务操作的授权、输入、凭据及日志保护。 Права, ввод, пароли и защита логов всех операций. | EN-003 |
| EN-002 | 预约、取消、资源和账号变更的事务一致性。 Транзакции бронирования, отмены, ресурсов и аккаунтов. | EN-003 EN-001 |
| EN-003 | 迁移、数据模型、锁文件和可重复构建。 Миграции, модель, lock-файлы и сборка. | 首个业务实体前 / До первой бизнес-сущности |
| EN-004 | 180 天保留、身份清理、每日 7 份备份及诊断。 Хранение 180 дней, очистка, 7 копий и диагностика. | EN-003 US-002 |
| EN-005 | 两语文档、需求对应和真实交付证据。 Два языка, связи требований и фактические свидетельства. | OPEN-008 |
| EN-006 | 培训、试点、性能和收益测量。 Обучение, пилот, производительность и измерения. | 闭环已实现 / Реализованный цикл; OPEN-008 |
| EN-007 | HTTPS、数据库目标环境、恢复和操作交接。 HTTPS, целевая БД, восстановление и передача. | EN-004 US-006 OPEN-010 |

5 发布范围与进入条件

5 Объём и условия выпусков

| 版本 / Выпуск | 内容 / Содержание | 进入或完成条件 / Условия |
| --- | --- | --- |
| MVP | US-001…US-010、US-015 及 EN-001…EN-007，共 18 项；覆盖 56 条 MVP 课堂需求。 US-001…US-010, US-015 и EN-001…EN-007, всего 18; покрывают 56 учебных требований MVP. | 可信核验来源、资源配置和合成数据闭环；全部 Must 可验证；Should 性能、布局、迁移、培训、部署等保留在当前范围，由团队评审验收。 Доверенный источник, ресурсы и цикл тестовых данных; проверяемые Must; Should по производительности, компоновке, миграции, обучению и размещению сохраняются в объёме для рассмотрения командой. |
| R1 候选 / предложение | US-011 提醒；US-012 QR 签到。 US-011 напоминания, US-012 отметка QR. | MVP 稳定；明确渠道、同意、时机、重试和签到令牌窗口。 Стабильный MVP; определить канал, согласие, время, повторы, окно и токен QR. |
| R2 候选 / предложение | US-013 违约记录；US-014 实际使用率。 US-013 нарушения, US-014 фактическая загрузка. | 有可信到场数据；明确违约证据与申诉、保留期、使用率分子分母。 Есть достоверное посещение; определены доказательства, оспаривание, хранение, числитель и знаменатель загрузки. |

6 MVP 业务规则

6 Бизнес правила MVP

每条预约仅一个座位；房间不是整室预约单位，MVP 不要求图形座位图。

Одна запись содержит одно место; помещение не бронируется целиком, графическая схема не обязательна для MVP.

同一学生及同一座位的未取消预约区间均不得重叠；[start,end) 相邻允许，多条非重叠预约允许，无全局未结束总数上限。

Неотменённые интервалы одного студента или места не пересекаются; соседние [start,end) и несколько непересекающихся разрешены без общего лимита незавершённых записей.

默认 Asia/Shanghai，UTC 存储；今天至 +6 共七个自然日；默认每天 08:00–22:00，粒度及最短时长 30 分钟，硬上限 24 小时。默认开放窗口内最长实际为 14 小时。

Asia/Shanghai с хранением UTC; сегодня…+6, семь календарных дней; обычно 08:00–22:00, шаг и минимум 30 минут, жёсткий максимум 24 часа. Обычные часы фактически допускают максимум 14 часов.

只有 ENABLED、STUDENT、VERIFIED 同时满足才可预约；PENDING 可登录只读，管理员按可信学校来源人工审核，来源仍须 OPEN-003 答复。

Бронирует только ENABLED + STUDENT + VERIFIED; PENDING допускает чтение после входа. Ручная проверка требует доверенного источника вуза по OPEN-003.

学生只在锁后 now < start 时取消本人记录；管理员带原因取消；重复取消幂等。资源停用、开放缩减或账号变更按既定规则原子处理受影响预约。

Студент отменяет своё только при now < start после блокировки; администратор указывает причину, повтор идемпотентен. Деактивация, сокращение часов и изменение аккаунта атомарно обрабатывают затронутые записи.

基础统计仅为同一业务日期与 as_of 下创建、取消、未结束数；提醒、QR 签到、违约、实际使用率保持未来范围。

Базовые показатели — созданные, отменённые и незавершённые записи одной даты и as_of; напоминания, QR, нарушения и фактическая загрузка остаются будущими.

来源 / Источники  docs/data/project-decisions.json  docs/data/requirements.json  requirements-practice.json v0.2